Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 29 января 2021 г. N 5/48737

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 января 2021 г. N 50

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ И БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА" НА 2021 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в ред. постановлений Совмина от 23.08.2021 [N 481](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5295314992513820018588B572557171F56DC6B4129D9B443DB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ),  от 29.04.2022 [N 272](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B52953D4C955F3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4632B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ), от 02.02.2023 [N 95](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192304E935E3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4632B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ), от 18.05.2023 [N 315](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192334C905E3820018588B572557171F56DC6B4129D99403DB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ),  от 02.08.2023 [N 508](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B51923D4C995D3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4632B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ), от 21.03.2024 [N 201](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4632B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ)) |  |

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Государственную [программу](#P48) "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021 - 2025 годы (далее - Государственная программа) (прилагается).

2. Определить:

ответственными заказчиками Государственной [программы](#P48) Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство энергетики, Министерство антимонопольного регулирования и торговли;

заказчиками Государственной [программы](#P48) Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство энергетики, Министерство архитектуры и строительства, облисполкомы, Минский горисполком, Белорусский республиканский союз потребительских обществ.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4633B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

3. Заказчики Государственной [программы](#P48) в пределах своей компетенции:

3.1. принимают меры по выполнению Государственной [программы](#P48) и осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на ее реализацию;

3.2. представляют ответственным заказчикам годовой (итоговый) отчет о результатах реализации Государственной [программы](#P48):

по [подпрограммам 1](#P247) "Доступность услуг" (задача 1), [2](#P283) "Благоустройство", [3](#P304) "Эффективное теплоснабжение", [4](#P328) "Ремонт жилья", [5](#P346) "Чистая вода", [6](#P373) "Цель 99" - Министерству жилищно-коммунального хозяйства;

по [подпрограмме 1](#P247) "Доступность услуг" (задача 2) - Министерству антимонопольного регулирования и торговли;

по [подпрограмме 7](#P406) "Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов, садоводческих товариществ" - Министерству энергетики.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B473AB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

4. Ответственные заказчики Государственной [программы](#P48):

4.1. в пределах своей компетенции координируют деятельность заказчиков в ходе выполнения Государственной [программы](#P48);

4.2. представляют годовой (итоговый) отчет о результатах реализации Государственной [программы](#P48) в следующем порядке:

Министерство энергетики (по [подпрограмме 7](#P406) "Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов, садоводческих товариществ") и Министерство антимонопольного регулирования и торговли (по [задаче 2 подпрограммы 1](#P265) "Доступность услуг") - Министерству жилищно-коммунального хозяйства;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B473AB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства - в установленном порядке.

5. Министерству финансов при разработке проектов республиканского бюджета на очередной финансовый год в установленном порядке предусматривать средства на финансирование мероприятий Государственной [программы](#P48).

6. Возложить персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий, сводных целевых и целевых показателей Государственной [программы](#P48), эффективное и целевое использование предусмотренных на их реализацию финансовых средств на руководителей государственных органов, определенных в [пункте 2](#P15) настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-министр Республики Беларусь | Р.Головченко |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

28.01.2021 N 50

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ И БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА" НА 2021 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в ред. постановлений Совмина от 23.08.2021 [N 481](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5295314992513820018588B572557171F56DC6B4129D9B443DB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ),  от 29.04.2022 [N 272](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B52953D4C955F3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4632B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ), от 02.02.2023 [N 95](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192304E935E3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4632B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ), от 18.05.2023 [N 315](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192334C905E3820018588B572557171F56DC6B4129D99403DB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ),  от 02.08.2023 [N 508](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B51923D4C995D3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4632B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ), от 21.03.2024 [N 201](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B473BB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ)) |  |

**ГЛАВА 1**

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Об итогах работы системы жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, в том числе реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. N 7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" и Государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021 - 2025 годы, за 9 месяцев 2022 года см. [постановление](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192374D91583820018588B572557171E76D9EB8139885473AA4104FACz6TAJ) коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 20.10.2022 N 16/1. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Об итогах работы системы жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, в том числе реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. N 7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" и Государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021 - 2025 годы, за 1-е полугодие 2022 года см. [постановление](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B51923649935B3820018588B572557171E76D9EB8139885473AA4104FACz6TAJ) коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 27.07.2022 N 11/1. |  |

Государственная программа разработана с учетом цели социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2025 года по созданию комфортной и безопасной среды проживания и направлена на дальнейшее развитие жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ), сферы бытового обслуживания, повышения доступности энерго- и газоснабжения в населенных пунктах и садоводческих товариществах.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4738B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

В последние годы произошли позитивные изменения в функционировании сферы ЖКХ.

Внедрение механизма нормативного финансирования по планово-расчетным ценам способствовало обеспечению выполнения ежегодного задания по снижению затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ) населению. В результате за период с 2016 по 2019 год экономия затрат по системе ЖКХ составила более 530 млн. рублей, с учетом 9 месяцев 2020 года - почти 600 млн. рублей.

В рамках реализации мер по социальной защите гражданам оказывается государственная поддержка в виде безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты ЖКУ. Только в 2019 году такая поддержка оказана 22,47 тыс. домохозяйств на сумму 1,47 млн. рублей, за январь - сентябрь 2020 г. - 19 тыс. домохозяйств на общую сумму 1,2 млн. рублей.

За 2016 и 2017 годы в республике построено 19 станций обезжелезивания, в 2018 году обеспечен ввод в эксплуатацию 41 станции обезжелезивания. Ввод в эксплуатацию в 2019 году 269 станций обезжелезивания воды и строительство в 2020 году еще 281 такой станции позволит обеспечить качественной питьевой водой около 200 тыс. человек сельского населения, проживающего преимущественно в агрогородках.

Планомерная работа по ежегодной замене не менее 4 процентов тепловых сетей позволила увеличить их протяженность с использованием предварительно изолированных трубопроводов с 48,9 процента в 2015 году до 68,2 процента в 2019 году и сократить потери тепловой энергии в сетях с 13,8 процента до 9,7 процента соответственно. В 2019 году заменено 640,3 километра тепловых сетей (4,2 процента от общей протяженности). По итогам 9 месяцев 2020 года потери тепловой энергии собственного производства при ее транспортировке составили 9,3 процента при задании на 2020 год не более 10 процентов, а также заменено 511,8 километра тепловых сетей.

В 2016 - 2019 годах капитально отремонтировано порядка 9,3 млн. кв. метров жилья. За 9 месяцев 2020 года введено в эксплуатацию после капитального ремонта 1800,9 тыс. кв. метров общей площади жилых домов.

В целях повышения безопасности жизнедеятельности граждан по ускоренной программе производилась замена в многоквартирных жилых домах 11 298 лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации, 7498 из которых заменено с 2016 по 2019 год, за январь - сентябрь 2020 г. - 2604 лифта.

За 2015 - 2019 годы значительно расширена и модернизирована система раздельного сбора и сортировки твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) и заготовки вторичных материальных ресурсов (далее - ВМР): установлено более 53 тыс. контейнеров для сбора ТКО и ВМР в многоквартирной и более 120 тыс. контейнеров в индивидуальной жилой застройке, создано 76 пунктов приема вторичного сырья, приобретено 68 прессов, 49 погрузчиков, 125 автомобилей, создано 25 линий сортировки ТКО и ВМР, введены в эксплуатацию мусоросортировочные заводы. За январь - сентябрь 2020 г. собрано и заготовлено 598,16 тыс. тонн ВМР.

Для улучшения качества обслуживания населения во всех регионах страны созданы единые областные контакт-центры с коротким номером 115, которые работают в круглосуточном режиме.

В рамках единого расчетного информационного пространства создана и функционирует автоматизированная информационная система по учету, расчету и начислению платы за ЖКУ (АИС "Расчет-ЖКУ"). Ее внедрение позволило унифицировать сферу расчетов, усилить контроль за правильностью начислений платы за ЖКУ по всей стране.

В процессе реализации [подпрограммы 8](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B529B374898503820018588B572557171F56DC6B4129D994E3EB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) "Качество и доступность бытовых услуг" Государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. N 326, прирост объектов бытового обслуживания в районных центрах и сельской местности с 2016 по 2019 год составил 6173 единицы.

За 2016 - 2019 годы построено (реконструировано) 1617,8 километра электрических сетей напряжением 0,4 - 10 кВ, или 108,3 процента от задания на указанный период (1494 километра), введено в эксплуатацию 330,8 километра подводящих газопроводов, или 111,4 процента от задания (297 километров).

Разработка Государственной программы обусловлена необходимостью решения проблемных вопросов, принятия комплексных и системных мер в ЖКХ и сфере бытового обслуживания населения. Ее реализация позволит обеспечить:

снижение затрат на оказание ЖКУ населению (в сопоставимых условиях) ежегодно не менее 5 процентов к предыдущему году;

водоснабжение питьевого качества на уровне 100 процентов потребителей к 2025 году;

ежегодные ремонт и (или) реконструкцию 2 процентов придомовых территорий многоквартирных жилых домов;

сокращение потерь тепловой энергии собственного производства организаций ЖКХ с 9,8 процента в 2021 году до 9 процентов в 2025 году;

ежегодный ввод после капитального ремонта не менее 3 процентов эксплуатируемой организациями ЖКХ общей площади жилых домов [<\*>](#P83);

использование в 2025 году не менее 64 процентов ТКО от объема их образования и другое.

--------------------------------

<\*> Для целей Государственной программы под общей площадью жилых домов понимается сумма общей площади жилых и нежилых помещений жилых домов, за исключением площади вспомогательных помещений.

Сведения о сводных целевых и целевых показателях Государственной программы приведены согласно [приложению 1](#P470).

**ГЛАВА 2**

**ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

Цель Государственной программы - обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной среды обитания.

Достижение цели Государственной программы будет осуществляться за счет повышения эффективности и надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением затрат на оказание ЖКУ, а также предоставления качественных бытовых услуг и обеспечения более широкого доступа граждан к энергетическим ресурсам.

Государственная программа включает 7 подпрограмм:

подпрограмма 1 "Доступность услуг";

подпрограмма 2 "Благоустройство";

подпрограмма 3 "Эффективное теплоснабжение";

подпрограмма 4 "Ремонт жилья";

подпрограмма 5 "Чистая вода";

подпрограмма 6 "Цель 99";

подпрограмма 7 "Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов, садоводческих товариществ".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4739B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

Ответственными заказчиками подпрограммы 1 "Доступность услуг" являются Министерство жилищно-коммунального хозяйства (далее - МЖКХ) и Министерство антимонопольного регулирования и торговли, подпрограмм 2 "Благоустройство", 3 "Эффективное теплоснабжение", 4 "Ремонт жилья", 5 "Чистая вода", 6 "Цель 99" - МЖКХ, подпрограммы 7 "Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов, садоводческих товариществ" - Министерство энергетики.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4739B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

Достижение цели Государственной программы будет обеспечено посредством реализации комплекса мероприятий Государственной программы (подпрограмм) согласно [приложению 2](#P1099). Сведения об объемах и источниках финансирования комплекса мероприятий Государственной программы (подпрограмм) приведены согласно [приложению 3](#P1373).

Решение задач Государственной программы будет способствовать достижению Республикой Беларусь Целей устойчивого развития, содержащихся в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 года N 70/1 "Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" (далее - Цели устойчивого развития), а также обеспечению наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех, обеспечению всеобщего доступа к недорогим, надежным и современным источникам энергии, перехода к рациональным моделям потребления и производства.

Сведения о сопоставимости сводных целевых и целевых показателей Государственной программы с индикаторами достижения Целей устойчивого развития на период до 2030 года приведены согласно [приложению 4](#P6721).

С учетом потребности организаций ЖКХ в технике и оборудовании отечественного производства на 2021 - 2025 годы в Государственной программе предусмотрен перспективный план закупки товаров согласно [приложению 5](#P6777).

**ГЛАВА 3**

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

Финансирование мероприятий Государственной программы планируется производить в установленном порядке за счет средств республиканского и местных бюджетов, кредитных ресурсов, собственных средств организаций и иных источников, не запрещенных законодательством.

На реализацию Государственной программы в 2021 - 2025 годах запланированы средства в размере 20 126,6 млн. рублей (в 2021 году - 2656,6 млн. рублей, в 2022 году - 3505,5 млн. рублей, в 2023 году - 4463,4 млн. рублей, в 2024 году - 4737,9 млн. рублей, в 2025 году - 4763,2 млн. рублей), в том числе:

средства республиканского бюджета - 790,9 млн. рублей;

средства местных бюджетов - 14 983,9 млн. рублей;

собственные средства организаций - 395 млн. рублей;

средства государственного учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов" (далее - оператор) - 735,7 млн. рублей;

кредитные ресурсы - 615,3 млн. рублей;

средства инвесторов - 318,8 млн. рублей;

средства населения - 1611,6 млн. рублей;

кредитные ресурсы открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" - 299,7 млн. рублей;

иное (предоставление средств внешних государственных займов) - 375,6 млн. рублей.

(часть вторая в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B473FB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

Объемы финансирования подпрограмм следующие:

подпрограмма 1 "Доступность услуг" - 3829,1 млн. рублей;

подпрограмма 2 "Благоустройство" - 5839,6 млн. рублей;

подпрограмма 3 "Эффективное теплоснабжение" - 761,6 млн. рублей;

подпрограмма 4 "Ремонт жилья" - 5303,7 млн. рублей;

подпрограмма 5 "Чистая вода" - 2223,6 млн. рублей;

подпрограмма 6 "Цель 99" - 1648,7 млн. рублей;

подпрограмма 7 "Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов, садоводческих товариществ" - 520,3 млн. рублей.

(часть третья в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B443FB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

Объемы и источники финансирования Государственной программы подлежат ежегодному уточнению.

**ГЛАВА 4**

**ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ**

На выполнение задач и достижение цели Государственной программы могут оказать влияние следующие риски:

макроэкономические риски, влияющие на стоимость всех видов ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы, а также на снижение покупательской способности населения;

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, а также снижением устойчивости собственных и привлеченных источников финансирования деятельности организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

медицинские риски, связанные с эпидемиями (пандемиями) заболеваний;

экологические риски, связанные с природными и техногенными катастрофами;

правовые риски, связанные с изменением законодательства.

В целях управления этими рисками и минимизации их влияния на эффективность Государственной программы предусматривается осуществление следующих мер:

своевременная корректировка мероприятий Государственной программы с учетом изменений параметров социально-экономического развития страны;

ежегодное уточнение объемов и источников финансирования мероприятий Государственной программы с определением его приоритетов, а также проработка альтернативных вариантов финансирования;

выполнение масштабных профилактических мероприятий, принятие мер экстренного реагирования, направленных на локализацию эпидемий (пандемий), осуществление постоянного контроля за уровнем заболеваемости населения и минимизации последствий эпидемии (пандемии);

привлечение заинтересованных, в том числе представителей негосударственных структур, к разработке и обсуждению проектов нормативных правовых актов, предусматривающих совершенствование законодательства.

**ГЛАВА 5**

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

Ежегодная оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется в семь этапов.

На первом этапе определяется эффективность реализации мероприятий ее отдельных подпрограмм в отчетном году по формуле




где ЭРМПП - эффективность реализации мероприятий отдельной подпрограммы;

СВМПП - степень выполнения мероприятий отдельной подпрограммы;

СФПП - степень соответствия фактического объема финансирования отдельной подпрограммы плановому объему финансирования в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий отдельной подпрограммы в отчетном году рассчитывается по формуле



где СВМПП - степень выполнения мероприятий отдельной подпрограммы;

СМПП - степень реализации мероприятий отдельной подпрограммы;

*NМ* - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия фактического объема финансирования отдельной подпрограммы плановому объему финансирования в отчетном году рассчитывается по формуле



где СФПП - степень соответствия фактического объема финансирования отдельной подпрограммы плановому объему финансирования в отчетном году;

ФППФ - фактический объем финансирования отдельной подпрограммы в отчетном году;

ФППП - плановый объем финансирования отдельной подпрограммы в отчетном году.

Если значение ЭРМПП больше 1, то при расчете эффективности реализации Государственной программы (подпрограмм) оно принимается равным 1.

На втором этапе определяется степень достижения плановых значений целевых показателей отдельных подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:




где СДЦП - степень достижения планового значения целевого показателя отдельной подпрограммы;

ЦПФ - значение целевого показателя отдельной подпрограммы, фактически достигнутое в отчетном году;

ЦПП - плановое значение целевого показателя отдельной подпрограммы на отчетный год.

На третьем этапе определяется степень решения задач отдельных подпрограмм по формуле




где СРПП - степень решения задач отдельной подпрограммы;

СДЦП - степень достижения планового значения целевого показателя отдельной подпрограммы;

*N*П - количество целевых показателей отдельной подпрограммы.

На четвертом этапе определяется эффективность реализации отдельных подпрограмм по формуле



где ЭРПП - эффективность реализации отдельной подпрограммы;

ЭРМПП - эффективность реализации мероприятий отдельной подпрограммы;

СРПП - степень решения задач отдельной подпрограммы;

*N*З - количество задач отдельной подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой, если значение ЭРПП составляет не менее 0,9;


средней, если значение ЭРПП составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение ЭРПП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации отдельной подпрограммы признается неудовлетворительной.

При этом эффективность реализации отдельной подпрограммы может быть признана высокой при условии, если плановые значения целевых показателей, установленных в разбивке по регионам, выполнены всеми регионами.

На пятом этапе определяется степень достижения планового значения сводного целевого показателя Государственной программы по формуле




где СДСЦП - степень достижения планового значения сводного целевого показателя;

СЦПФ - значение сводного целевого показателя, фактически достигнутого в отчетном году;

СЦПП - плановое значение сводного целевого показателя на отчетный год.

На шестом этапе определяется степень достижения цели Государственной программы по формуле




где СДЦ - степень достижения цели программы;

СДСЦП - степень достижения планового значения сводного целевого показателя;

*N*СП - количество сводных целевых показателей Государственной программы.

На седьмом этапе определяется эффективность реализации Государственной программы по формуле



где ЭРГП - эффективность реализации Государственной программы;

СДЦ - степень достижения цели Государственной программы;

ЭРПП - эффективность реализации отдельных подпрограмм;

М - количество отдельных подпрограмм.

Эффективность реализации Государственной программы признается:

высокой, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9;

средней, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы признается неудовлетворительной.

При этом эффективность реализации Государственной программы может быть признана высокой, если плановые значения сводных целевых и целевых показателей, установленных в разбивке по регионам, выполнены всеми регионами.

Проведение оценки эффективности реализации Государственной программы нарастающим итогом с начала ее реализации осуществляется по методике ежегодной оценки с заменой исходных значений годового периода на значения анализируемого периода.

При этом учитываются следующие особенности:

для оценки степени достижения показателей, характеризующих результат принятых мер в течение отдельного года и имеющих абсолютные значения, суммируются фактические значения по каждому году анализируемого периода и сопоставляются с плановыми значениями за аналогичный период ([пункты 8](#P703), [12](#P874), [16](#P1011) - [18](#P1080) приложения 1);

для оценки степени достижения показателей, характеризующих результат принятых мер в течение отдельного года и имеющих относительные значения, рассчитывается среднее арифметическое фактических значений по каждому году анализируемого периода и сопоставляется со средним арифметическим плановых значений за аналогичный период ([пункты 1](#P486), [3](#P544) - [5](#P609), [7](#P694), [13](#P933), [14](#P942) приложения 1);

для оценки степени достижения показателей, отражающих результат принятых мер за весь анализируемый период, сопоставляются фактическое и плановое значения показателя за последний год анализируемого периода ([пункты 2](#P494), [6](#P619), [9](#P764) - [11](#P820), [15](#P953) приложения 1);

оценка степени достижения показателей, которые в процессе реализации Государственной программы отменены или установлены не с начала ее реализации, осуществляется за период, на который они были установлены;

при оценке эффективности реализации отдельной подпрограммы фактические и плановые объемы ее финансирования определяются как суммарное значение фактического и планового объемов отдельной подпрограммы финансирования каждого года анализируемого периода соответственно.

Оценка степени выполнения мероприятий производится межведомственной рабочей группой по формированию и выполнению Государственной программы с учетом степени освоения финансовых средств, выполнения облисполкомами, Минским горисполкомом плановых значений по мероприятиям подпрограммы 3 "Эффективное теплоснабжение" и отдельных плановых значений по мероприятиям в [приложении 2](#P1099).

Мероприятие "Замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ" будет считаться выполненным заказчиками в случае обеспечения замены тепловых сетей в объемах, ежегодно устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь в целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к устойчивой работе в осенне-зимний период.

(часть двадцать первая в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B51923D4C995D3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4633B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 02.08.2023 N 508)

**ГЛАВА 6**

**ПОДПРОГРАММА 1 "ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ"**

ЖКХ является важнейшей многоотраслевой социально-экономической сферой деятельности, где главными направлениями работы организаций ЖКХ являются обеспечение своевременного и качественного предоставления потребителям услуг в востребованных объемах, улучшение качества обслуживания населения.

Повышение качества оказываемых услуг и эффективности работы организаций ЖКХ с одновременным снижением затрат на оказание ЖКУ осуществлялось в 2016 - 2020 годы прежде всего за счет снижения расходов на топливно-энергетические ресурсы, выполнения энергосберегающих мероприятий, снижения потерь тепловой энергии, потерь и неучтенных расходов воды, оптимизации численности работающих, а также других организационных и технических мероприятий. Экономическим механизмом стимулирования снижения затрат законодательством определено планирование и финансирование деятельности организаций ЖКХ по планово-расчетным ценам, что позволило направить сэкономленные средства на дальнейшее совершенствование их деятельности.

В результате реализации мероприятий по сдерживанию роста затрат в целом по республике за 2019 год затраты на оказание населению ЖКУ снижены на 6 процентов в сопоставимых условиях к уровню 2018 года. Экономия затрат за 2019 год составила 78,75 млн. рублей (113,5 процента к годовому заданию). За январь - сентябрь 2020 г. затраты снижены на 63,38 млн. рублей при задании 57,15 млн. рублей.

Вместе с тем предоставление всего комплекса ЖКУ в современных условиях требует формирования эффективной системы управления путем комплектования организаций ЖКХ квалифицированными кадрами в соответствии с квалификационными требованиями, а также постоянного повышения качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов ЖКХ путем разработки профессиональных и образовательных стандартов.

Бытовое обслуживание населения также является важным сектором потребительского рынка, участвующим в создании благоприятной среды жизнедеятельности человека.

На 1 сентября 2020 г. в республике бытовые услуги оказывают свыше 38 тыс. субъектов хозяйствования (на 1 сентября 2016 г. - более 29 тыс. субъектов). Из общего количества субъектов, оказывающих бытовые услуги, 33 процента составляют юридические лица, 67 процентов - индивидуальные предприниматели, которые имеют более 29 тыс. объектов (на 1 сентября 2016 г. - более 24 тыс. объектов). Более 15 тыс. субъектов бытового обслуживания не имеют стационарных объектов и используют выездную форму обслуживания (на 1 сентября 2016 г. - более 9 тыс. субъектов). В сельской местности бытовые услуги оказывают более 5,1 тыс. субъектов хозяйствования (на 1 сентября 2016 г. - более 3,5 тыс. субъектов).

Наиболее широко в республике представлены и востребованы у населения услуги парикмахерских (18,5 процента от общего числа объектов бытового обслуживания), по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (14,4 процента), по производству, ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения (8,7 процента), ремонту и установке компьютеров, офисных и других машин и оборудования (7,7 процента).

Основным показателем обеспеченности населения бытовыми услугами является выполнение норматива государственного социального стандарта (определен [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B51933D4D99593820018588B572557171E76D9EB8139885473AA4104FACz6TAJ) Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. N 724 "О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики").

В частности, норматив государственного социального стандарта в области бытового обслуживания предусматривает 100-процентную обеспеченность населения в сельской местности 11 основными видами бытовых услуг. При этом форма бытового обслуживания каждого сельского населенного пункта определяется решениями местных исполнительных и распорядительных органов (посредством выездного обслуживания, путем выполнения заказов в объектах бытового обслуживания и предоставления услуг по заявкам).

В целях выполнения норматива социального стандарта райисполкомами приняты решения, которыми определены формы бытового обслуживания каждого сельского населенного пункта в регионе по основным видам бытовых услуг. Утверждены графики обслуживания сельских населенных пунктов, определены телефонные номера и время их работы для приема заявок от населения. Проводится работа по информированию сельского населения о формах бытового обслуживания через официальные сайты райисполкомов, районные средства массовой информации, сельсоветы и другое.

В целях улучшения условий для организации, ведения и развития сферы бытовых услуг принят ряд нормативных правовых актов, направленных на создание простых и понятных условий для бизнеса, что придало новый импульс развитию бытового обслуживания, в том числе в районных центрах и сельской местности.

Несмотря на положительные тенденции в сфере бытового обслуживания населения, остается нерешенным ряд вопросов.

К наиболее значимым проблемам отрасли относятся доступность услуг, прежде всего для населения, проживающего в сельской местности, разный уровень бытового обслуживания городского и сельского населения, недостаточная инвестиционная привлекательность отрасли, невысокий уровень технической оснащенности организаций, недостаточный уровень сформированности предпринимательской среды в сельской местности.

Задачами настоящей подпрограммы являются:

1) обеспечение доступности и качества предоставления ЖКУ;

2) содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию.

Реализацию задач настоящей подпрограммы планируется осуществлять за счет следующих мероприятий:

предоставление субсидий на возмещение части расходов по оказываемым населению ЖКУ;

предоставление населению льгот по оплате ЖКУ;

предоставление населению безналичных жилищных субсидий;

возмещение расходов организаций, осуществляющих начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением, связанных с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий;

возмещение расходов организаций ЖКХ, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания;

разработка и совершенствование технических нормативных правовых актов в сфере ЖКХ в качестве мер правового регулирования в сфере реализации мероприятий Государственной программы согласно [приложению 6](#P11515);

предоставление населению услуг общих отделений бань и душевых;

приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности [<\*>](#P277) транспортных средств, запасных частей к ним и их ремонт в целях развития выездного обслуживания;

приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности оборудования, запасных частей к нему и его ремонт в целях технического переоснащения субъектов, оказывающих бытовые услуги.

--------------------------------

<\*> Для целей Государственной программы под сельской местностью понимаются территории сельсоветов, поселков городского типа, городов районного подчинения, являющихся административно-территориальными единицами, поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся территориальными единицами, а также иных населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными единицами, входящих вместе с другими территориями в пространственные пределы сельсоветов.

Целевыми показателями настоящей подпрограммы являются:

уменьшение количества претензий на качество оказываемых ЖКУ ежегодно не менее чем на 1,5 процента к предыдущему году;

темпы роста объемов оказания бытовых услуг к предыдущему году (в сопоставимых ценах).

**ГЛАВА 7**

**ПОДПРОГРАММА 2 "БЛАГОУСТРОЙСТВО"**

Благоустройство и содержание (эксплуатация) территории городов и населенных пунктов осуществляются в целях приведения территории в состояние, пригодное для эксплуатации зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения, формирования экологически и пожаробезопасной, эстетически выразительной среды обитания местных жителей.

Задачей настоящей подпрограммы является повышение уровня благоустроенности территорий населенных пунктов, в процессе выполнения которой планируется производить капитальный ремонт и реконструкцию внутриквартальных дворовых территорий.

Выполнение задачи настоящей подпрограммы планируется за счет следующих мероприятий:

поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов;

содержание и ремонт объектов благоустройства, кроме наружного освещения, а также содержания и ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов;

наружное освещение населенных пунктов;

содержание улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе комплекс мероприятий по содержанию водоотводных систем и устройств (коллекторов, сетей дождевой канализации, кюветов, канав и каналов, водопропускных труб);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B453FB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

реконструкция (модернизация) мостовых сооружений населенных пунктов;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B52953D4C955F3820018588B572557171F56DC6B4129D9B443CB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 29.04.2022 N 272)

ремонт улично-дорожной сети, включая ремонт мостовых сооружений, населенных пунктов.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B453DB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

Капитальный ремонт, реконструкция (модернизация) мостовых сооружений населенных пунктов осуществляется в соответствии с перспективным планом работ согласно [приложению 7](#P11553).

(часть четвертая введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B52953D4C955F3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4432B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 29.04.2022 N 272)

Текущий ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов осуществляется в соответствии с планируемыми объемами выполнения работ согласно [приложению 7-1](#P11968).

(часть пятая введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4533B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

Целевым показателем настоящей подпрограммы по организациям ЖКХ, входящим в систему МЖКХ, является ремонт и (или) реконструкция придомовых территорий многоквартирных жилых домов по 2 процента в год от общего количества таких территорий.

**ГЛАВА 8**

**ПОДПРОГРАММА 3 "ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ"**

Эффективное теплоснабжение характеризуется обеспечением его технической надежности, модернизацией котельных и оборудования.

По результатам 2016 - 2019 годов организациями ЖКХ заменено 2,6 тыс. километров тепловых сетей, что позволило стабилизировать количество тепловых сетей со сверхнормативными сроками эксплуатации и увеличить протяженность тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов, снизить потери тепловой энергии собственного производства на 4,1 процентного пункта и достигнуть уровня 9,7 процента.

В то же время модернизирована (ликвидирована) 1151 котельная, в том числе оптимизированы схемы теплоснабжения с ликвидацией 189 неэффективных котельных, модернизировано (в том числе переведено в автоматический режим работы) 246 газовых котельных, а также модернизировано 716 котельных на местных топливно-энергетических ресурсах (далее - МТЭР).

Задача настоящей подпрограммы - повышение надежности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения.

Реализацию данной задачи планируется осуществлять за счет следующих мероприятий:

замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, ежегодные значения которых для организаций ЖКХ в километрах определяются облисполкомами и Минским горисполкомом;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B51923D4C995D3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4738B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 02.08.2023 N 508)

оптимизация схем теплоснабжения 52 населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, в том числе перевод эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное;

модернизация (реконструкция) и капитальный ремонт 73 газовых котельных, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ, в том числе их перевод в автоматический режим работы;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192304E935E3820018588B572557171F56DC6B4129D9B443DB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 02.02.2023 N 95)

модернизация (реконструкция) и капитальный ремонт 207 котельных на МТЭР, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ, с установкой более эффективного оборудования, в том числе котельного.

(в ред. постановлений Совмина от 02.02.2023 [N 95](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192304E935E3820018588B572557171F56DC6B4129D9B443DB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ), от 21.03.2024 [N 201](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4238B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ))

Ожидаемые результаты реализации мероприятий настоящей подпрограммы приведены согласно [приложению 8](#P12052).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B52953D4C955F3820018588B572557171F56DC6B4129D9B453AB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 29.04.2022 N 272)

В рамках реализации мероприятия по модернизации (реконструкции) и капитальному ремонту 207 котельных на МТЭР, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ, с установкой более эффективного оборудования, в том числе котельного, осуществить перевод в 2023 - 2025 годах 37 котельных на использование в качестве топлива древесных гранул (пеллет) по перечню согласно [приложению 8-1](#P12251).

(часть седьмая введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4239B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

Целевыми показателями настоящей подпрограммы по организациям ЖКХ, входящим в систему МЖКХ, являются:

уменьшение потерь тепловой энергии собственного производства с 9,8 процента в 2021 году до 9 процентов в 2025 году;

замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей со сверхнормативными сроками эксплуатации - ежегодно не менее 15 процентов от общей протяженности тепловых сетей со сверхнормативными сроками эксплуатации.

(часть восьмая в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B51923D4C995D3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4739B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 02.08.2023 N 508)

**ГЛАВА 9**

**ПОДПРОГРАММА 4 "РЕМОНТ ЖИЛЬЯ"**

Настоящая подпрограмма направлена на повышение эффективности и надежности работы объектов ЖКХ, улучшение качества предоставляемых услуг на основе выполнения социальных стандартов и снижение затрат на их оказание.

В результате реализованных мероприятий, направленных на оптимизацию затрат на проведение ремонтно-строительных работ, сокращение сроков и совершенствование технологии производства работ, с 2016 по 2019 год в республике фактически введено в эксплуатацию после капитального ремонта 9276,7 тыс. кв. метров общей площади жилых домов.

В целях приведения лифтового оборудования в соответствие с требованиями технического [регламента](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B529A3D48965C3820018588B572557171F56DC6B4129D9B443CB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Таможенного союза ТР 011/2011 "Безопасность лифтов" по результатам 2016 - 2019 годов заменено 7498 лифтов.

Задачами настоящей подпрограммы являются:

1) восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда;

2) обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования в жилых домах.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться посредством следующих мероприятий:

капитальный ремонт жилищного фонда;

текущий ремонт жилищного фонда;

приобретение и замена (капитальный ремонт, модернизация) лифтов.

Целевыми показателями подпрограммы 4 являются:

ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта - ежегодно не менее 3 процентов от общей площади жилых домов, эксплуатируемой организациями ЖКХ;

замена в жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации, - 4825 единиц за период реализации настоящей подпрограммы.

(в ред. постановлений Совмина от 02.02.2023 [N 95](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192304E935E3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4432B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ), от 21.03.2024 [N 201](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B423FB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ))

**ГЛАВА 10**

**ПОДПРОГРАММА 5 "ЧИСТАЯ ВОДА"**

Настоящая подпрограмма разработана в целях дальнейшего повышения качества подаваемой потребителям питьевой воды, развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) и улучшения качества очистки сбрасываемых сточных вод в водные объекты.

Обеспечение потребителей качественной питьевой водой и улучшение качества очистки сточных вод являются приоритетными задачами, решить которые необходимо в рамках реализации таких основных программных документов, как [Директива](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B529A354C985C3820018588B572557171E76D9EB8139885473AA4104FACz6TAJ) Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. N 7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны", распоряжение Президента Республики Беларусь от 1 июля 2020 г. N 119рп "О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения", [Концепция](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B529B374F905C3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4738B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2017 г. N 1037.

В результате проделанной в 2016 - 2020 годах работы введено в эксплуатацию свыше 500 станций обезжелезивания воды, переподключено около 30 населенных пунктов к существующим централизованным системам водоснабжения с водой нормативного качества, что позволило обеспечить около 400 тыс. человек питьевой водой надлежащего качества и увеличить процент показателя обеспеченности потребителей водоснабжением питьевого качества на 7,2 процентного пункта. В г. Минске обеспеченность потребителей качественной питьевой водой составляет 100 процентов с 2016 года.

Задачами настоящей подпрограммы являются:

1) обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества;

2) обеспечение населения централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации);

3) повышение качества очистки сточных вод и надежности систем водоснабжения, водоотведения (канализации).

Для решения задач и достижения целей настоящей подпрограммы необходимо осуществить следующие мероприятия:

строительство около 800 станций обезжелезивания воды;

переподключение более 100 населенных пунктов к существующим централизованным системам водоснабжения с водой питьевого качества;

строительство около 300 водозаборных скважин, иные мероприятия, направленные на обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества;

перевод г. Минска на водоснабжение из подземных источников;

повышение качества очистки сточных вод путем строительства, реконструкции 70 очистных сооружений сточных вод;

развитие централизованных систем водоснабжения, водоотведения (канализации) путем строительства около 11,5 тыс. километров водопроводных и 11,2 тыс. километров канализационных сетей, в том числе в рамках [Указа](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B529A344A975F3820018588B572557171E76D9EB8139885473AA4104FACz6TAJ) Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. N 488 "О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)" (далее - Указ N 488);

замена сетей водоснабжения и водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации.

Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения (канализации) позволит также ежегодно сокращать потери и неучтенные расходы воды в целях достижения их значения не более 12 процентов.

Целевыми показателями настоящей подпрограммы по организациям, входящим в систему МЖКХ, являются:

доля потребителей г. Минска, обеспеченных питьевой водой из подземных источников водоснабжения, - 100 процентов к 2025 году;

обеспеченность населения централизованными системами водоснабжения и водоотведения (канализации) - 93,2 и 79,3 процента к 2025 году соответственно;

строительство, реконструкция 70 очистных сооружений сточных вод;

замена сетей водоснабжения, водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации - ежегодно не менее 3 процентов от общей протяженности сетей водоснабжения, водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации.

Повышение качества подаваемой питьевой воды может быть обеспечено в том числе за счет строительства и технической модернизации сооружений и устройств подготовки питьевой воды.

(часть восьмая введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B423CB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

**ГЛАВА 11**

**ПОДПРОГРАММА 6 "ЦЕЛЬ 99"**

Движение "Цель 99" запущено в январе 2015 г. как единая информационная кампания для развития ответственного отношения жителей Республики Беларусь к отходам потребления, популяризации использования и раздельного сбора отходов, стремления сортировать максимум отходов, то есть доводить сбор ВМР и их переработку до 99 процентов от их образования.

Таким образом, функционирование системы обращения с отходами в Республике Беларусь основано на принципе приоритетности использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению.

В 2016 - 2019 годах обеспечено комплексное развитие системы обращения с отходами потребления и ВМР. В республике созданы новые производства и увеличены мощности существующих предприятий по переработке макулатуры, загрязненных отходов пластмасс, отработанных элементов питания (батареек) и вышедшей из эксплуатации бытовой техники, построены крупные объекты по сортировке смешанных коммунальных отходов в городах Минске, Гродно, Витебске, модернизировано значительное количество техники и оборудования для сбора ТКО и ВМР.

Начато использование органической части коммунальных отходов и ведется работа над пилотным проектом по внедрению технологий производства и использованию альтернативного топлива (далее - RDF-топливо) из ТКО в промышленности строительных материалов.

За 2016 - 2019 годы уровень извлечения основных видов ВМР из состава образующихся ТКО увеличился более чем в 1,4 раза (с 15,6 процента в 2015 году до 22,5 процента в 2019 году).

Значительно возросли объемы сбора (заготовки) вторичного сырья, в том числе:

отходов бумаги и картона - с 323 тыс. тонн в 2015 году до 381,8 тыс. тонн в 2019 году (на 18 процентов);

отходов стекла - с 164,3 тыс. до 188,1 тыс. тонн (на 14 процентов);

изношенных шин - с 43,2 тыс. до 54,2 тыс. тонн (на 25 процентов);

отходов пластмасс - с 52,1 тыс. до 97,2 тыс. тонн (в 1,9 раза).

Для повышения экономической эффективности и качества оказания услуг необходимо перейти от районного уровня управления системой обращения с ТКО на региональный уровень с созданием крупных межрайонных объектов, обслуживаемых специализированными организациями, для которых основным видом деятельности будет являться обращение с ТКО и ВМР.

Задача настоящей подпрограммы - минимизация объема захоронения ТКО с обеспечением в 2025 году доли их использования не менее 64 процентов от объема образования.

Решение задачи настоящей подпрограммы планируется путем реализации следующих мероприятий:

совершенствование систем обращения с коммунальными отходами, включая их раздельный сбор и контейнерный сбор в секторе индивидуальной жилой застройки;

совершенствование системы обращения с коммунальными отходами и раздельного сбора вторичных материальных ресурсов в Оршанском районе;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B52953D4C955F3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4538B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 29.04.2022 N 272)

создание региональных объектов по сортировке и использованию ТКО, включая производство пре-RDF-топлива и RDF-топлива, и полигонов для их захоронения по перечню согласно [приложению 8-2](#P12434);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4232B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

создание мощностей по использованию RDF-топлива при производстве цемента в Могилевской области;

создание мощностей по использованию RDF-топлива при производстве цемента в Гродненской области (ввод мощностей ОАО "Красносельскстройматериалы");

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5295314992513820018588B572557171F56DC6B4129D9B4539B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 23.08.2021 N 481)

создание объекта по энергетическому использованию ТКО в г. Минске;

внедрение депозитной системы сбора потребительской упаковки;

проведение информационной и разъяснительной работы с населением по вопросам раздельного сбора ТКО.

Целевые показатели настоящей подпрограммы:

использование ТКО - в 2025 году не менее 64 процентов от объема образования ТКО;

сбор (заготовка) в 2025 году - не менее 970,0 тыс. тонн ВМР.

Ожидаемые объемы сбора (заготовки) основных видов ВМР и использования ТКО в рамках реализации настоящей подпрограммы отражены в разрезе областей и г. Минска согласно [приложению 9](#P12761). В ходе реализации настоящей подпрограммы могут собираться (заготавливаться) и использоваться также и другие виды ВМР.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B52953D4C955F3820018588B572557171F56DC6B4129D9B453EB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 29.04.2022 N 272)

**ГЛАВА 12**

**ПОДПРОГРАММА 7 "РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ"**

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B433AB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

Электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда, садоводческих товариществ осуществляется от подстанций 35(110)/6(10) кВ по распределительным электрическим сетям 0,4 - 10 кВ.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B433BB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

На 1 января 2020 г. общая протяженность линий электропередачи 0,4 - 10 кВ, эксплуатируемых республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики, составляет 202 216 километров, в том числе воздушных линий электропередачи - 161 645 километров, кабельных линий электропередачи - 40 571 километр.

Износ линий электропередачи 0,4 - 10 кВ составляет 47,3 процента.

Пропускная способность эксплуатируемых распределительных электрических сетей 0,4 - 10 кВ ограничивает более широкое использование электрической энергии в бытовом электропотреблении, что уже сейчас не позволяет удовлетворить в полном объеме заявки граждан, заинтересованных в использовании электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Это обусловлено тем, что существующие электрические сети проектировались по действующим на то время нормативам, которые не предусматривали возможность использования электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

В 2019 году в республиканские унитарные предприятия электроэнергетики поступило 16 975 заявлений граждан с просьбой выдать технические условия на присоединение к электрическим сетям электроприемников систем отопления и горячего водоснабжения в одноквартирных (блокированных) жилых домах, из которых только по 10 879 заявлениям (64 процента) технические условия были выданы.

За 6 месяцев 2020 года в республиканские унитарные предприятия электроэнергетики поступило 11 235 аналогичных заявлений граждан, из которых технические условия были выданы по 8846 заявлениям (79 процентов).

В связи с тем, что в тарифной политике принят ряд решений в целях обеспечения экономической привлекательности использования электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения, в том числе введен дифференцированный по двум временным периодам тариф (для периода минимума нагрузки энергосистемы (с 23.00 до 6.00) и для прочего времени суток), прогнозируется увеличение количества обращений граждан, заинтересованных в более широком использовании электрической энергии в быту, что потребует своевременного выполнения работ по строительству (реконструкции) распределительных электрических сетей 0,4 - 10 кВ.

При строительстве (реконструкции) распределительных электрических сетей 0,4 - 10 кВ в сельских населенных пунктах будет предусматриваться устройство наружного освещения улиц с использованием энергоэффективных светодиодных ламп.

В 2020 году в республике насчитывается более 1 тыс. многоквартирных жилых домов с печным отоплением, многие из которых требуют капитального ремонта (реконструкции). При выполнении капитальных ремонтов (реконструкции) данных жилых домов и получении согласий граждан на их перевод на использование электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления необходимо обеспечить замену их наружных сетей электроснабжения напряжением 0,4 - 10 кВ.

Межотраслевым [комплексом](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B529B374B975A3820018588B572557171F56DC6B4129F9C4632B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта 2016 г. N 169, и [перечнем](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B529B374B97593820018588B572557171F56DC6B4129D994032B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) инвестиционных проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников и установке электрокотлов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2019 г. N 32, предусматривается установка электрокотлов на объектах организаций, входящих в систему МЖКХ.

Установка электрических котлов ведет к значительному росту электрических нагрузок. В связи с этим для их ввода в эксплуатацию необходимо выполнять реконструкцию (модернизацию) наружных сетей их электроснабжения напряжением 0,4 - 10 кВ, заказчиками по строительству которых выступят республиканские унитарные предприятия электроэнергетики.

В рамках реализации настоящей подпрограммы планируется строительство (реконструкция) распределительных электрических сетей протяженностью 3464,9 километра, что позволит гражданам шире использовать электрическую энергию в бытовом потреблении и создаст более комфортные условия для их проживания.

В населенных пунктах (районах, кварталах, улицах населенных пунктов) и садоводческих товариществах, в которых уличные распределительные газопроводы и (или) распределительные тепловые сети построены ко всем земельным участкам, предоставленным физическим лицам для строительства и (или) обслуживания одноквартирных (блокированных) жилых домов (жилых помещений в блокированных жилых домах), ведения коллективного садоводства, и имеется резерв (техническая возможность) для подключения к ним, реконструкция электрических сетей с учетом использования электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления не предусматривается.

(часть четырнадцатая в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4338B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

На 1 января 2020 г. созданная в республике газораспределительная система протяженностью 63,1 тыс. километров обеспечивает подачу природного газа во все 118 районных центров, 115 городов и 84 из 85 городских и рабочих поселков республики. Потребителями природного газа являются около 7 тыс. коммунально-бытовых и более 2,6 тыс. промышленных предприятий.

Уровень газификации квартир природным газом по республике составляет 81,1 процента, в сельской местности - 44,8 процента. Природным газом газифицировано 3316 сельских населенных пунктов из 23 078 (14,4 процента). Из 1481 агрогородка природный газ используется в 1010 агрогородках (68 процентов).

Сложившаяся диспропорция в темпах и уровне газификации различных типов населенных пунктов (городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов, включая агрогородки) определила вектор дальнейшего развития газификации на 2021 - 2025 годы - социальная направленность и обеспечение доступности использования природного газа населением республики, прежде всего проживающим в сельской местности.

Данную цель предполагается достигнуть путем реализации мероприятий по строительству подводящих магистральных газопроводов [<\*>](#P431), в первую очередь для газификации населенных пунктов, в которых в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B51923C4B915F3820018588B572557171E76D9EB8139885473AA4104FACz6TAJ) Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. N 368 "О мерах по регулированию отношений при газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан" (далее - Указ N 368) созданы потребительские кооперативы по газификации, а также существует возможность перевода квартир со сжиженного на природный газ с ликвидацией резервуарных установок сжиженного газа.

--------------------------------

<\*> Для целей Государственной программы под подводящим магистральным газопроводом понимается газопровод высокого или среднего давления, обеспечивающий подачу газа от места присоединения к действующему газопроводу до газораспределительного пункта, шкафного газораспределительного пункта и включающий газораспределительный и шкафный газораспределительный пункты.

Организация работы по строительству уличных распределительных газопроводов с газопроводами-вводами к эксплуатируемому жилищному фонду граждан и привлечению средств на строительство данных газопроводов в соответствии с [Указом N 368](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B51923C4B915F3820018588B572557171E76D9EB8139885473AA4104FACz6TAJ) возлагается на райисполкомы и горисполкомы.

При этом к очередности реализации мероприятий по газификации и электрификации применяются следующие подходы:

сохранение политики газификации объектов жилищного фонда в населенных пунктах, садоводческих товариществах, в которые подан природный газ;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B433EB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

принятие решений о строительстве подводящих магистральных газопроводов или реконструкции линий электропередачи осуществляется на основании сравнения затрат на строительство (реконструкцию) и в установленной решением облисполкомов по согласованию с газо- и электроснабжающими организациями очередности.

Задачами настоящей подпрограммы являются:

1) повышение доступности, надежности и энергоэффективности электроснабжения населенных пунктов, садоводческих товариществ;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B433FB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

2) повышение доступности газоснабжения путем развития объектов газораспределительной системы.

При этом повышение доступности, надежности и энергоэффективности электроснабжения сельских населенных пунктов (агрогородков, поселков, деревень и хуторов), садоводческих товариществ будет осуществляться также:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B433DB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

при уплотнении жилой застройки;

за счет перевода многоквартирных жилых домов с печным отоплением и газоснабжением на использование электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления в населенных пунктах (городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах);

путем строительства (реконструкции) распределительных электрических сетей 0,4 - 10 кВ с пропускной способностью, позволяющей использовать электрическую энергию для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления;

путем устройства наружного освещения улиц с использованием энергоэффективных светодиодных ламп;

за счет строительства (реконструкции) до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон распределительных электрических сетей 0,4 - 10 кВ для обеспечения электроснабжения строящихся в соответствии с нормативными правовыми актами электрокотельных организаций, входящих в систему МЖКХ, находящихся в населенных пунктах (городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах);

путем строительства распределительных электрических сетей напряжением 0,4 - 10 кВ для переключения электроустановок жилых домов, подключенных к технологическим объектам электрических сетей организаций, входящих в состав Белорусской железной дороги, к электрическим сетям республиканских унитарных предприятий электроэнергетики;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192304E935E3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4433B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 02.02.2023 N 95)

путем строительства (реконструкции) республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ, трансформаторных подстанций 0,4/10 кВ и иных воздушных и кабельных линий электропередачи и трансформаторных подстанций, переданных садоводческими товариществами в собственность Республики Беларусь в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192334F91583820018588B572557171F56DC6B4129D9F4738B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) о порядке передачи в собственность Республики Беларусь линий электропередачи и трансформаторных подстанций садоводческих товариществ, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30 мая 2023 г. N 155.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4332B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201)

Реализацию задач настоящей подпрограммы планируется осуществлять за счет следующих мероприятий:

строительство (реконструкция) распределительных электрических сетей 0,4 - 10 кВ;

строительство подводящих магистральных газопроводов к населенным пунктам.

Целевые показатели настоящей подпрограммы:

протяженность построенных (реконструированных) распределительных электрических сетей напряжением 0,4 - 10 кВ - 3464,9 километра за 2021 - 2025 годы;

протяженность построенных подводящих магистральных газопроводов к населенным пунктам - 600 километров за 2021 - 2025 годы.

Приложение 1

к Государственной программе

"Комфортное жилье

и благоприятная среда"

на 2021 - 2025 годы

СВЕДЕНИЯ

О СВОДНЫХ ЦЕЛЕВЫХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в ред. постановлений Совмина от 02.02.2023 [N 95](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192304E935E3820018588B572557171F56DC6B4129D9B453BB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ),  от 02.08.2023 [N 508](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B51923D4C995D3820018588B572557171F56DC6B4129D9B473DB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ), от 21.03.2024 [N 201](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B403AB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Заказчик | Единица измерения | Значения показателей | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Государственная программа | | | | | | | |
| Сводные целевые показатели | | | | | | | |
| 1. Снижение затрат на оказание ЖКУ населению (в сопоставимых условиях) | облисполкомы, Минский горисполком | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества | облисполкомы | " | 95,8 | 96,9 | 98,0 | 99,1 | 100,0 |
| в том числе: |
| Брестский облисполком |  | 96,0 | 97,2 | 98,1 | 99,1 | 100,0 |
| Витебский облисполком | 97,2 | 98,9 | 99,4 | 99,7 | 100,0 |
| Гомельский облисполком | 95,8 | 97,1 | 97,8 | 98,9 | 100,0 |
| Гродненский облисполком | 97,8 | 98,8 | 98,9 | 99,5 | 100,0 |
| Минский облисполком | 94,6 | 96,5 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
| Могилевский облисполком | 91,2 | 93,8 | 96,7 | 99,1 | 100,0 |
| (п. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9B403BB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | | | | | |
| Целевые показатели | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Доступность услуг" | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение доступности и качества предоставления ЖКУ | | | | | | | |
| 3. Уменьшение количества претензий на качество оказываемых ЖКУ | облисполкомы, Минский горисполком | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Задача 2. Содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию | | | | | | | |
| 4. Темпы роста объемов оказания бытовых услуг к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | облисполкомы | процентов | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,6 | 100,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Брестский облисполком |  | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,5 |
| Витебский облисполком | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,5 |
| Гомельский облисполком | 100,1 | 100,2 | 100,5 | 100,7 | 100,9 |
| Гродненский облисполком | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,7 | 101,0 |
| Минский облисполком | 100,1 | 100,5 | 100,8 | 101,0 | 101,2 |
| Могилевский облисполком | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,5 |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство" | | | | | | | |
| Задача. Повышение уровня благоустроенности территорий населенных пунктов | | | | | | | |
| 5. Ремонт и (или) реконструкция придомовых территорий многоквартирных жилых домов | облисполкомы, Минский горисполком | процентов | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Подпрограмма 3 "Эффективное теплоснабжение" | | | | | | | |
| Задача. Повышение надежности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения | | | | | | | |
| 6. Потери тепловой энергии собственного производства организаций ЖКХ | облисполкомы, Минский горисполком | процентов | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 |
| 6-1. Замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей со сверхнормативными сроками эксплуатации | облисполкомы, Минский горисполком | " | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Витебский облисполком |  | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Гомельский облисполком |  | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Гродненский облисполком |  | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Минский облисполком |  | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Могилевский облисполком |  | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Минский горисполком |  | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| (п. 6-1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B51923D4C995D3820018588B572557171F56DC6B4129D9B473DB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 02.08.2023 N 508) | | | | | | | |
| Подпрограмма 4 "Ремонт жилья" | | | | | | | |
| Задача 1. Восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда | | | | | | | |
| 7. Ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта | облисполкомы, Минский горисполком | процентов | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования в жилых домах | | | | | | | |
| 8. Замена в жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации (нарастающим итогом) | облисполкомы, Минский горисполком | единиц | 966 | 2513 | 3645 | 4285 | 4825 |
| в том числе: |
| Брестский облисполком |  | 142 | 436 | 647 | 723 | 793 |
| Витебский облисполком |  | 142 | 379 | 534 | 580 | 641 |
| Гомельский облисполком |  | 142 | 517 | 805 | 910 | 971 |
| Гродненский облисполком |  | 25 | 53 | 110 | 155 | 191 |
| Минский облисполком |  | 111 | 222 | 322 | 367 | 411 |
| Могилевский облисполком |  | 61 | 123 | 180 | 244 | 283 |
| Минский горисполком |  | 343 | 783 | 1047 | 1306 | 1535 |
| (п. 8 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9A463DB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | | | | | |
| Подпрограмма 5 "Чистая вода" | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества | | | | | | | |
| 9. Доля потребителей г. Минска, обеспеченных питьевой водой из подземных источников | Минский горисполком | процентов | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 100,0 |
| Задача 2. Обеспечение населения централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) | | | | | | | |
| 10. Обеспеченность населения централизованными системами водоснабжения | облисполкомы | процентов | 90,8 | 91,3 | 91,9 | 92,4 | 93,2 |
| в том числе: |
| Брестский облисполком |  | 90,8 | 91,3 | 91,9 | 92,3 | 92,7 |
| Витебский облисполком | 94,4 | 95,0 | 95,3 | 95,7 | 96,0 |
| Гомельский облисполком | 92,5 | 92,7 | 92,9 | 93,0 | 93,5 |
| Гродненский облисполком | 92,5 | 93,3 | 94,1 | 94,9 | 95,9 |
| Минский облисполком | 83,8 | 86,4 | 86,5 | 87,8 | 87,9 |
| Могилевский облисполком | 92,3 | 92,6 | 93,0 | 93,6 | 95,6 |
| (п. 10 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D9A403AB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | | | | | |
| 11. Обеспеченность населения централизованными системами водоотведения (канализации) | облисполкомы, Минский горисполком | " | 78,3 | 78,8 | 78,8 | 80,0 | 80,1 |
| в том числе: |
| Брестский облисполком |  | 74,2 | 74,3 | 74,5 | 74,7 | 75,0 |
| Витебский облисполком | 77,1 | 77,3 | 77,5 | 77,7 | 78,0 |
| Гомельский облисполком | 72,0 | 72,0 | 72,1 | 72,1 | 72,2 |
| Гродненский облисполком | 85,6 | 86,0 | 86,5 | 86,9 | 87,4 |
| Минский облисполком | 61,8 | 67,3 | 67,4 | 70,0 | 70,1 |
| Могилевский облисполком | 70,2 | 70,4 | 70,4 | 73,6 | 73,7 |
| Минский горисполком | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 99,0 | 99,1 |
| (п. 11 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D99463FB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | | | | | |
| Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод и надежности систем водоснабжения, водоотведения (канализации) | | | | | | | |
| 12. Строительство, реконструкция очистных сооружений сточных вод (нарастающим итогом) | облисполкомы, Минский горисполком | единиц | 8 | 26 | 42 | 58 | 70 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 |
| Витебский облисполком | 0 | 2 | 6 | 10 | 12 |
| Гомельский облисполком | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Гродненский облисполком | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Минский облисполком | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 |
| Могилевский облисполком | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Минский горисполком | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (п. 12 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192304E935E3820018588B572557171F56DC6B4129D9B4538B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 02.02.2023 N 95) | | | | | | | |
| 13. Замена сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации | облисполкомы, Минский горисполком | процентов | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192304E935E3820018588B572557171F56DC6B4129D99413CB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 02.02.2023 N 95) | | | | | | | |
| 14. Замена сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации | " | " | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192304E935E3820018588B572557171F56DC6B4129D994132B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 02.02.2023 N 95) | | | | | | | |
| Подпрограмма 6 "Цель 99" | | | | | | | |
| Задача. Минимизация объема захоронения ТКО | | | | | | | |
| 15. Использование ТКО | облисполкомы, Минский горисполком | процентов | 27,0 | 29,0 | 32,0 | 36,0 | 64,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком |  | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 40,0 | 65,0 |
| Витебский облисполком | 30,0 | 36,0 | 36,0 | 59,0 | 63,0 |
| Гомельский облисполком | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 53,0 |
| Гродненский облисполком | 30,0 | 38,0 | 45,0 | 46,0 | 61,0 |
| Минский облисполком | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 36,0 |
| Могилевский облисполком | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 48,0 |
| Минский горисполком | 28,0 | 28,0 | 35,0 | 35,0 | 97,0 |
| 16. Сбор (заготовка) ВМР | облисполкомы, Минский горисполком | тыс. тонн | 780,6 | 792,2 | 797,0 | 812,1 | 970,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 105,7 | 106,5 | 107,2 | 109,9 | 135,0 |
| Витебский облисполком | 92,6 | 98,2 | 98,8 | 107,2 | 121,9 |
| Гомельский облисполком | 107,1 | 108,0 | 108,7 | 109,7 | 143,0 |
| Гродненский облисполком | 87,1 | 89,1 | 89,7 | 90,4 | 109,0 |
| Минский облисполком | 99,5 | 100,3 | 101,1 | 101,8 | 125,0 |
| Могилевский облисполком | 89,2 | 90,0 | 90,6 | 91,6 | 111,0 |
| Минский горисполком | 199,4 | 200,1 | 200,9 | 201,5 | 225,1 |
| Подпрограмма 7 "Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов, садоводческих товариществ" | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D99433CB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение доступности, надежности и энергоэффективности электроснабжения населенных пунктов (городов, агрогородков, поселков, деревень и хуторов), садоводческих товариществ | | | | | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D99433DB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | | | | | |
| 17. Протяженность построенных (реконструированных) распределительных электрических сетей напряжением 0,4 - 10 кВ | Минэнерго | километров | 490,0 | 758,4 | 765,65 | 732,3 | 718,55 |
| Задача 2. Повышение доступности газоснабжения путем развития объектов газораспределительной системы | | | | | | | |
| 18. Протяженность построенных подводящих магистральных газопроводов к населенным пунктам | Минэнерго | километров | 65,0 | 150,0 | 144,0 | 122,0 | 119,0 |

Приложение 2

к Государственной программе

"Комфортное жилье

и благоприятная среда"

на 2021 - 2025 годы

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в ред. постановлений Совмина от 23.08.2021 [N 481](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5295314992513820018588B572557171F56DC6B4129D9B453FB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ),  от 29.04.2022 [N 272](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B52953D4C955F3820018588B572557171F56DC6B4129D9B453FB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ), от 02.02.2023 [N 95](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192304E935E3820018588B572557171F56DC6B4129D994E3AB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ), от 21.03.2024 [N 201](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D994332B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ)) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Срок реализации, годы | Заказчики | Источники финансирования |
| Подпрограмма 1 "Доступность услуг" | | | |
| Задача 1. Обеспечение доступности и качества предоставления ЖКУ | | | |
| 1. Предоставление субсидий на возмещение части расходов по оказываемым населению ЖКУ | 2021 - 2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 2. Предоставление населению льгот по оплате ЖКУ | 2021 - 2025 | " | " |
| 3. Предоставление населению безналичных жилищных субсидий | 2021 - 2025 | " | " |
| 4. Возмещение расходов организаций, осуществляющих начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением, связанных с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий | 2021 - 2025 | " | " |
| 5. Возмещение расходов организаций ЖКХ, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания | 2021 - 2025 | " | " |
| 6. Разработка и совершенствование технических нормативных правовых актов в сфере ЖКХ | 2022 - 2025 | МЖКХ | республиканский бюджет |
| Задача 2. Содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию | | | |
| 7. Предоставление населению услуг общих отделений бань и душевых | 2021 - 2025 | облисполкомы | местные бюджеты |
| 8. Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности транспортных средств, запасных частей к ним и их ремонта в целях развития выездного обслуживания | 2021 - 2025 | облисполкомы, МАРТ | местные бюджеты, собственные средства организаций |
| 9. Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности оборудования, запасных частей к нему и его ремонта в целях технического переоснащения субъектов, оказывающих бытовые услуги | 2021 - 2025 | " | " |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство" | | | |
| Задача. Повышение уровня благоустроенности территорий населенных пунктов | | | |
| 10. Поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов | 2021 - 2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты |
| 11. Содержание и ремонт объектов благоустройства, кроме наружного освещения, а также содержания и ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов | 2021 - 2025 | " | " |
| 12. Наружное освещение населенных пунктов | 2021 - 2025 | " | " |
| 13. Содержание и ремонт улично-дорожной сети, включая ремонт мостовых сооружений, населенных пунктов | 2021 - 2023 | " | республиканский, местные бюджеты, кредитные ресурсы |
| (п. 13 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D99403AB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | |
| 13-1. Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов | 2024 - 2025 | " | местные бюджеты |
| (п. 13-1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D99403EB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | |
| 13-2. Ремонт улично-дорожной сети, включая ремонт мостовых сооружений, населенных пунктов | 2024 - 2025 | " | " |
| (п. 13-2 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D994032B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | |
| 13-3. Реконструкция (модернизация) мостовых сооружений населенных пунктов | 2022 - 2025 | " | республиканский, местные бюджеты, кредитные ресурсы |
| (п. 13-3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D994032B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | |
| Подпрограмма 3 "Эффективное теплоснабжение" | | | |
| Задача. Повышение надежности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения | | | |
| 14. Замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ | 2021 - 2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты, собственные средства организаций |
| 15. Оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, в том числе перевод эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное:  Брестский облисполком - 7 единиц  Витебский облисполком - 5 единиц  Гомельский облисполком - 12 единиц  Гродненский облисполком - 11 единиц  Минский облисполком - 8 единиц  Могилевский облисполком - 9 единиц | 2021 - 2025 | облисполкомы | " |
| 16. Модернизация (реконструкция) и капитальный ремонт газовых котельных, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ, в том числе их перевод в автоматический режим работы:  Брестский облисполком - 30 единиц  Витебский облисполком - 5 единиц  Гомельский облисполком - 6 единиц  Гродненский облисполком - 5 единиц  Минский облисполком - 21 единица  Могилевский облисполком - 6 единиц | 2021 - 2025 | " | " |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192304E935E3820018588B572557171F56DC6B4129D994E3BB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 02.02.2023 N 95) | | | |
| 17. Модернизация (реконструкция) и капитальный ремонт котельных на МТЭР, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ, с установкой более эффективного оборудования, в том числе котельного:  Брестский облисполком - 70 единиц  Витебский облисполком - 17 единиц  Гомельский облисполком - 18 единиц  Гродненский облисполком - 26 единиц  Минский облисполком - 26 единиц  Могилевский облисполком - 50 единиц | 2021 - 2025 | " | " |
| (п. 17 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D99413DB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | |
| Подпрограмма 4 "Ремонт жилья" | | | |
| Задача 1. Восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда | | | |
| 18. Капитальный ремонт жилищного фонда | 2021 - 2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты, средства населения |
| 19. Текущий ремонт жилищного фонда | 2021 - 2025 | " | местные бюджеты |
| Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования в жилых домах | | | |
| 20. Приобретение и замена (капитальный ремонт, модернизация) лифтов | 2021 - 2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты, кредитные ресурсы |
| Подпрограмма 5 "Чистая вода" | | | |
| Задача 1. Обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества | | | |
| 21. Строительство станций обезжелезивания воды:  Брестский облисполком - 175 единиц  Витебский облисполком - 152 единицы  Гомельский облисполком - 101 единица  Гродненский облисполком - 75 единиц  Минский облисполком - 224 единицы  Могилевский облисполком - 137 единиц | 2021 - 2025 | облисполкомы | республиканский, местные бюджеты, кредитные ресурсы |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192304E935E3820018588B572557171F56DC6B4129D994E38B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 02.02.2023 N 95) | | | |
| 22. Переподключение населенных пунктов к существующим централизованным системам водоснабжения с водой питьевого качества:  Брестский облисполком - 44 единицы  Витебский облисполком - 13 единиц  Гомельский облисполком - 22 единицы  Гродненский облисполком - 13 единиц  Минский облисполком - 10 единиц  Могилевский облисполком - 7 единиц | 2021 - 2025 | " | местные бюджеты, собственные средства организаций |
| 23. Строительство водозаборных скважин, иные мероприятия, направленные на обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества | 2021 - 2025 | " | местные бюджеты, собственные средства организаций, иное (предоставление средств внешних государственных займов), кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" |
| (п. 23 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D994E32B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | |
| 24. Перевод г. Минска на водоснабжение из подземных источников | 2021 - 2025 | Минский горисполком | местный бюджет |
| Задача 2. Обеспечение населения централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) | | | |
| 25. Строительство сетей водоснабжения, в том числе в рамках [Указа N 488](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B529B314E95583820018588B572557171E76D9EB8139885473AA4104FACz6TAJ) | 2021 - 2025 | облисполкомы | местные бюджеты, собственные средства организаций, средства населения, кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" |
| (п. 25 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D994F3EB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | |
| 26. Строительство сетей водоотведения (канализации), в том числе в рамках [Указа N 488](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B529B314E95583820018588B572557171E76D9EB8139885473AA4104FACz6TAJ) | 2021 - 2025 | " | " |
| (п. 26 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D994F32B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | |
| Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод и надежности систем водоснабжения, водоотведения (канализации) | | | |
| 27. Строительство, реконструкция очистных сооружений сточных вод:  Брестский облисполком - 16 единиц  Витебский облисполком - 12 единиц  Гомельский облисполком - 6 единиц  Гродненский облисполком - 5 единиц  Минский облисполком - 21 единица  Могилевский облисполком - 9 единиц  Минский горисполком - 1 единица | 2021 - 2025 | облисполкомы, Минский горисполком | республиканский, местные бюджеты, собственные средства организаций, кредитные ресурсы, иное (предоставление средств внешних государственных займов), кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" |
| (п. 27 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D984638B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | |
| 28. Замена сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации | 2021 - 2025 | " | местные бюджеты, собственные средства организаций |
| 29. Замена сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации | 2021 - 2025 | " | " |
| Подпрограмма 6 "Цель 99" | | | |
| Задача. Минимизация объема захоронения ТКО | | | |
| 30. Совершенствование систем обращения с коммунальными отходами, включая их раздельный сбор и контейнерный сбор в секторе индивидуальной жилой застройки | 2021 - 2025 | облисполкомы, Минский горисполком, Белкоопсоюз | местные бюджеты, собственные средства организаций, средства оператора |
| (п. 30 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D98473EB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | |
| 30-1. Совершенствование системы обращения с коммунальными отходами и раздельного сбора вторичных материальных ресурсов в Оршанском районе | 2022 - 2023 | Витебский облисполком | средства оператора |
| (п. 30-1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B52953D4C955F3820018588B572557171F56DC6B4129D9B423BB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 29.04.2022 N 272) | | | |
| 31. Создание региональных объектов по сортировке и использованию ТКО, включая производство пре-RDF-топлива и RDF-топлива, и полигонов для их захоронения:  Брестский облисполком - 3 объекта  Витебский облисполком - 2 объекта  Гомельский облисполком - 1 объект  Гродненский облисполком - 1 объект  Минский облисполком - 1 объект  Могилевский облисполком - 1 объект  Минский горисполком - 1 объект | 2021 - 2025 | облисполкомы, Минский горисполком | местные бюджеты, средства оператора, средства инвесторов, иное (предоставление средств внешних государственных займов), кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" |
| (п. 31 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D984733B1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | |
| 32. Создание мощностей по использованию RDF-топлива при производстве цемента в Могилевской области (1 единица) | 2023 - 2025 | Минстройархитектуры | средства оператора |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5192304E935E3820018588B572557171F56DC6B4129D994E3EB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 02.02.2023 N 95) | | | |
| 32-1. Создание мощностей по использованию RDF-топлива при производстве цемента в Гродненской области (ввод мощностей ОАО "Красносельскстройматериалы") | 2021 | Минстройархитектуры | средства оператора |
| (п. 32-1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5295314992513820018588B572557171F56DC6B4129D9B453FB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 23.08.2021 N 481) | | | |
| 33. Создание объекта по энергетическому использованию ТКО в г. Минске (1 единица) | 2021 - 2022 | Минский горисполком, Минэнерго | кредитные ресурсы |
| (п. 33 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D98453BB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | |
| 34. Внедрение депозитной системы сбора потребительской упаковки | 2021 - 2024 | МЖКХ | средства инвесторов, кредитные ресурсы |
| 35. Проведение информационной и разъяснительной работы с населением по вопросам раздельного сбора ТКО | 2021 - 2025 | облисполкомы, Минский горисполком | средства оператора |
| Подпрограмма 7 "Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов, садоводческих товариществ" | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D98453CB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | |
| Задача 1. Повышение доступности, надежности и энергоэффективности электроснабжения населенных пунктов (городов, агрогородков, поселков, деревень и хуторов), садоводческих товариществ | | | |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2224FD56AB5FDDDEA5C07DDC8165576D189011335B5193314F915A3820018588B572557171F56DC6B4129D98453DB1461EEA3BB4E876B8C0D251696428zDTFJ) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | |
| 36. Строительство (реконструкция) распределительных электрических сетей 0,4 - 10 кВ | 2021 - 2025 | Минэнерго | республиканский бюджет |
| Задача 2. Повышение доступности газоснабжения путем развития объектов газораспределительной системы | | | |
| 37. Строительство подводящих магистральных газопроводов к населенным пунктам | 2021 - 2025 | Минэнерго | республиканский бюджет |

Приложение 3

к Государственной программе

"Комфортное жилье

и благоприятная среда"

на 2021 - 2025 годы

(в редакции постановления

Совета Министров

Республики Беларусь

21.03.2024 N 201)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОБЪЕМАХ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ)

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03049145F99F951275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBD886D6E6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J) Совмина от 21.03.2024 N 201)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Срок реализации, годы | Заказчики | Источники финансирования | Объем финансирования, рублей | | | | | |
| в том числе по годам | | | | | |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма 1 "Доступность услуг" | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение доступности и качества предоставления ЖКУ | | | | | | | | | |
| 1. Предоставление субсидий на возмещение части расходов по оказываемым населению ЖКУ | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 608 427 072 | 96 934 000 | 108 918 080 | 132 702 117 | 131 325 000 | 138 547 875 |
|  | Витебский облисполком | " | 462 399 779 | 77 469 000 | 82 545 344 | 94 590 000 | 101 117 000 | 106 678 435 |
|  | Гомельский облисполком | " | 562 406 540 | 89 735 000 | 99 181 000 | 109 571 000 | 128 428 000 | 135 491 540 |
|  |  | Гродненский облисполком | " | 493 839 125 | 76 440 000 | 87 219 446 | 96 037 500 | 113 937 800 | 120 204 379 |
|  |  | Минский облисполком | " | 943 558 461 | 156 998 000 | 173 738 641 | 191 703 000 | 204 924 000 | 216 194 820 |
|  |  | Могилевский облисполком | " | 341 680 964 | 57 019 000 | 62 095 800 | 69 623 200 | 74 424 800 | 78 518 164 |
|  |  | Минский горисполком | " | 194 166 070 | 32 558 000 | 36 899 000 | 39 069 000 | 41 674 000 | 43 966 070 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 3 606 478 011 | 587 153 000 | 650 597 311 | 733 295 817 | 795 830 600 | 839 601 283 |
| 2. Предоставление населению льгот по оплате ЖКУ | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 7 474 543 | 1 271 052 | 1 420 750 | 1 529 477 | 1 631 952 | 1 621 312 |
|  | Витебский облисполком | " | 5 422 229 | 954 148 | 1 020 319 | 1 104 697 | 1 178 712 | 1 164 353 |
|  |  | Гомельский облисполком | " | 8 642 720 | 1 529 360 | 1 628 768 | 1 754 183 | 1 871 713 | 1 858 696 |
|  |  | Гродненский облисполком | " | 8 780 006 | 1 347 277 | 1 614 086 | 1 923 901 | 2 052 802 | 1 841 940 |
|  |  | Минский облисполком | " | 8 291 075 | 1 240 612 | 1 797 628 | 1 548 836 | 1 652 608 | 2 051 391 |
|  |  | Могилевский облисполком | " | 7 929 978 | 929 459 | 1 740 658 | 1 583 687 | 1 689 794 | 1 986 380 |
|  |  | Минский горисполком | " | 17 466 625 | 3 214 499 | 3 327 392 | 3 448 295 | 3 679 331 | 3 797 108 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 64 007 176 | 10 486 407 | 12 549 601 | 12 893 076 | 13 756 912 | 14 321 180 |
| 3. Предоставление населению безналичных жилищных субсидий | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 4 971 892 | 349 911 | 1 445 468 | 738 749 | 788 245 | 1 649 519 |
|  |  | Витебский облисполком | " | 2 731 592 | 425 172 | 452 808 | 646 775 | 690 109 | 516 728 |
|  |  | Гомельский облисполком | " | 3 542 244 | 642 047 | 683 780 | 694 780 | 741 330 | 780 307 |
|  |  | Гродненский облисполком | " | 2 111 190 | 366 368 | 399 459 | 430 340 | 459 173 | 455 850 |
|  |  | Минский облисполком | " | 2 136 360 | 233 349 | 383 006 | 523 915 | 559 017 | 437 073 |
|  |  | Могилевский облисполком | " | 2 482 840 | 386 521 | 420 002 | 579 112 | 617 913 | 479 292 |
|  |  | Минский горисполком | " | 2 387 731 | 358 400 | 432 500 | 533 757 | 569 519 | 493 555 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 20 363 849 | 2 761 768 | 4 217 023 | 4 147 428 | 4 425 306 | 4 812 324 |
| 4. Возмещение расходов организаций, осуществляющих начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением, связанных с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 2 340 550 | 445 093 | 449 779 | 451 091 | 481 314 | 513 273 |
|  | Витебский облисполком | " | 1 512 039 | 272 507 | 290 225 | 299 038 | 319 074 | 331 195 |
|  | Гомельский облисполком | " | 1 449 551 | 234 617 | 249 867 | 328 944 | 350 983 | 285 140 |
|  | Гродненский облисполком | " | 2 143 919 | 330 935 | 388 465 | 474 705 | 506 510 | 443 304 |
|  |  | Минский облисполком | " | 2 319 201 | 376 721 | 450 262 | 473 340 | 505 054 | 513 824 |
|  |  | Могилевский облисполком | " | 1 302 407 | 157 175 | 338 325 | 203 590 | 217 231 | 386 086 |
|  |  | Минский горисполком | " | 2 276 123 | 1 332 686 | 228 881 | 219 335 | 234 030 | 261 191 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 13 343 790 | 3 149 734 | 2 395 804 | 2 450 043 | 2 614 196 | 2 734 013 |
| 5. Возмещение расходов организаций ЖКХ, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 7 702 556 | 1 275 206 | 1 422 810 | 1 635 645 | 1 745 233 | 1 623 662 |
|  | Витебский облисполком | " | 9 552 902 | 1 417 667 | 1 786 409 | 2 085 262 | 2 224 975 | 2 038 589 |
|  | Гомельский облисполком | " | 6 131 642 | 1 052 678 | 1 122 034 | 1 294 873 | 1 381 629 | 1 280 428 |
|  |  | Гродненский облисполком | " | 9 111 811 | 1 580 767 | 1 662 571 | 1 921 240 | 2 049 963 | 1 897 270 |
|  |  | Минский облисполком | " | 7 125 687 | 1 153 388 | 1 318 810 | 1 523 226 | 1 625 282 | 1 504 981 |
|  |  | Могилевский облисполком | " | 5 650 208 | 521 597 | 1 364 668 | 1 067 552 | 1 139 078 | 1 557 313 |
|  |  | Минский горисполком | " | 11 256 097 | 2 104 007 | 2 034 943 | 2 319 758 | 2 475 182 | 2 322 207 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 56 530 903 | 9 105 310 | 10 712 245 | 11 847 556 | 12 641 342 | 12 224 450 |
| 6. Разработка и совершенствование технических нормативных правовых актов в сфере ЖКХ | 2021 - 2025 | МЖКХ | республиканский бюджет [<\*>](#P6708) | 140 000 | - | - | - | 70 000 | 70 000 |
| Итого |  |  | республиканский бюджет | 140 000 | - | - | - | 70 000 | 70 000 |
| Задача 2. Содействие повышению качества бытовых услуг и их разнообразию | | | | | | | | | |
| 7. Предоставление населению услуг общих отделений бань и душевых | 2022 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 5 186 396 | 2 102 940 | 967 004 | 490 053 | 522 887 | 1 103 512 |
|  | Витебский облисполком | " | 7 017 458 | 662 760 | 1 576 000 | 1 441 810 | 1 538 411 | 1 798 477 |
|  | Гомельский облисполком | " | 7 180 722 | 2 115 120 | 1 194 268 | 1 213 583 | 1 294 893 | 1 362 858 |
|  |  | Гродненский облисполком | " | 17 832 169 | 3 291 540 | 3 199 056 | 3 720 812 | 3 970 106 | 3 650 655 |
|  |  | Минский облисполком | " | 9 651 015 | 1 893 780 | 2 129 279 | 1 547 216 | 1 650 879 | 2 429 861 |
|  |  | Могилевский облисполком | " | 8 092 429 | 1 467 060 | 1 281 530 | 1 877 794 | 2 003 606 | 1 462 439 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 54 960 189 | 11 533 200 | 10 347 137 | 10 291 268 | 10 980 782 | 11 807 802 |
| 8. Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности транспортных средств, запасных частей к ним и их ремонта в целях развития выездного обслуживания | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 518 000 | 262 000 | 250 000 | 6 000 | - | - |
|  | собственные средства организаций | 40 500 | 20 000 | 20 000 | 500 | - | - |
|  | Витебский облисполком | местные бюджеты | 716 787 | 163 000 | 157 738 | 97 750 | 104 299 | 194 000 |
|  | собственные средства организаций | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Гомельский облисполком | местные бюджеты | 791 234 | 177 112 | 177 112 | 22 500 | 202 694 | 211 816 |
|  |  | собственные средства организаций | 242 800 | 44 300 | 46 400 | 48 500 | 50 600 | 53 000 |
|  |  | Гродненский облисполком | местные бюджеты | 516 700 | 230 000 | - | 100 000 | 106 700 | 80 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 25 600 | 3 500 | 3 600 | 5 000 | 7 000 | 6 500 |
|  |  | Минский облисполком | местные бюджеты | 2 034 690 | 250 000 | 300 000 | 631 200 | 673 490 | 180 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 80 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
|  |  | Могилевский облисполком | местные бюджеты | 1 116 600 | 157 200 | 157 200 | 157 200 | 320 000 | 325 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 31 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 10 000 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 5 694 011 | 1 239 312 | 1 042 050 | 1 014 650 | 1 407 183 | 990 816 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 444 900 | 86 800 | 95 000 | 80 000 | 88 600 | 94 500 |
| 9. Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности оборудования, запасных частей к нему и его ремонта в целях технического переоснащения субъектов, оказывающих бытовые услуги | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 1 139 544 | 123 000 | 135 000 | 232 000 | 247 544 | 402 000 |
|  | собственные средства организаций | 70 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 |
|  | Витебский облисполком | местные бюджеты | 836 213 | 109 480 | 114 742 | 232 730 | 248 323 | 130 938 |
|  | собственные средства организаций | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  | Гомельский облисполком | местные бюджеты | 663 914 | 95 368 | 95 368 | 249 980 | 109 143 | 114 055 |
|  |  | собственные средства организаций | 130 600 | 23 800 | 25 000 | 26 100 | 27 200 | 28 500 |
|  |  | Гродненский облисполком | местные бюджеты | 809 380 | 170 000 | 228 000 | 140 000 | 149 380 | 122 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 13 200 | 1 600 | 6 600 | 5 000 | - | - |
|  |  | Минский облисполком | местные бюджеты | 2 941 304 | 693 200 | 653 200 | 312 000 | 332 904 | 950 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 330 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 |
|  |  | Могилевский облисполком | местные бюджеты | 130 000 | - | - | - | 90 000 | 40 000 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 6 520 355 | 1 191 048 | 1 226 310 | 1 166 710 | 1 177 294 | 1 758 993 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 568 800 | 80 400 | 96 600 | 111 100 | 127 200 | 153 500 |
| Всего по подпрограмме 1 | | |  | 3 829 051 984 | 626 786 979 | 693 279 081 | 777 297 648 | 843 119 415 | 888 568 861 |
|  | | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | | | республиканский бюджет | 140 000 | - | - | - | 70 000 | 70 000 |
|  | | | местные бюджеты | 3 827 898 284 | 626 619 779 | 693 087 481 | 777 106 548 | 842 833 615 | 888 250 861 |
|  | | | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Брестский облисполком | 637 760 553 | 102 763 202 | 115 008 891 | 137 785 132 | 136 742 175 | 145 461 153 |
|  | | | Витебский облисполком | 490 188 998 | 81 473 734 | 87 943 585 | 100 498 062 | 107 420 902 | 112 852 715 |
|  | | | Гомельский облисполком | 590 808 568 | 95 581 302 | 104 332 197 | 115 129 843 | 134 380 386 | 141 384 840 |
|  | | | Гродненский облисполком | 535 144 300 | 83 756 887 | 94 711 083 | 104 748 498 | 123 232 434 | 128 695 398 |
|  | | | Минский облисполком | 978 057 793 | 162 839 050 | 180 770 826 | 198 262 733 | 211 923 234 | 224 261 950 |
|  | | | Могилевский облисполком | 368 385 425 | 60 638 012 | 67 398 183 | 75 092 135 | 80 502 421 | 84 754 674 |
|  | | | Минский горисполком | 227 552 646 | 39 567 592 | 42 922 716 | 45 590 145 | 48 632 062 | 50 840 131 |
|  | | | собственные средства организаций | 1 013 700 | 167 200 | 191 600 | 191 100 | 215 800 | 248 000 |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство" | | | | | | | | | |
| Задача. Повышение уровня благоустроенности территорий населенных пунктов | | | | | | | | | |
| 10. Поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 49 391 593 | 8 560 300 | 9 035 546 | 10 394 140 | 11 090 547 | 10 311 060 |
|  | Витебский облисполком | " | 63 254 218 | 10 447 150 | 11 890 773 | 13 230 260 | 14 116 687 | 13 569 348 |
|  | Гомельский облисполком | " | 62 694 450 | 14 235 480 | 10 354 362 | 12 718 220 | 13 570 341 | 11 816 047 |
|  | Гродненский облисполком | " | 71 319 454 | 11 527 104 | 13 467 900 | 14 975 974 | 15 979 364 | 15 369 112 |
|  | Минский облисполком | " | 105 878 385 | 12 815 365 | 17 752 905 | 26 633 334 | 28 417 767 | 20 259 014 |
|  | Могилевский облисполком | " | 83 037 334 | 10 595 507 | 14 173 871 | 20 364 400 | 21 728 815 | 16 174 741 |
|  | Минский горисполком | " | 400 725 362 | 59 566 726 | 75 493 061 | 86 848 307 | 92 667 144 | 86 150 124 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 836 300 796 | 127 747 632 | 152 168 418 | 185 164 635 | 197 570 665 | 173 649 446 |
| 11. Содержание и ремонт объектов благоустройства, кроме наружного освещения, а также содержания и ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 114 320 316 | 18 937 987 | 26 733 565 | 18 452 504 | 19 688 822 | 30 507 438 |
|  | Витебский облисполком | " | 117 440 650 | 16 771 455 | 22 581 702 | 25 311 088 | 27 006 931 | 25 769 474 |
|  | Гомельский облисполком | " | 88 618 024 | 11 292 150 | 11 379 974 | 25 621 412 | 27 338 047 | 12 986 441 |
|  | Гродненский облисполком | " | 97 306 977 | 14 559 373 | 20 680 628 | 18 610 036 | 19 856 908 | 23 600 032 |
|  |  | Минский облисполком | " | 149 221 247 | 25 141 170 | 26 351 284 | 32 732 269 | 34 925 331 | 30 071 193 |
|  |  | Могилевский облисполком | " | 84 419 360 | 15 570 799 | 16 898 659 | 15 803 447 | 16 862 278 | 19 284 177 |
|  |  | Минский горисполком | " | 427 597 851 | 71 952 142 | 79 103 618 | 90 116 943 | 96 154 778 | 90 270 370 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 1 078 924 425 | 174 225 076 | 203 729 430 | 226 647 699 | 241 833 095 | 232 489 125 |
| 12. Наружное освещение населенных пунктов | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 87 050 294 | 14 089 813 | 15 173 202 | 19 580 133 | 20 892 002 | 17 315 144 |
|  | Витебский облисполком | " | 92 778 409 | 14 239 618 | 16 823 266 | 20 569 610 | 21 947 774 | 19 198 141 |
|  | Гомельский облисполком | " | 99 857 529 | 17 737 647 | 18 256 626 | 20 817 326 | 22 212 087 | 20 833 843 |
|  |  | Гродненский облисполком | " | 71 835 361 | 10 344 072 | 13 613 157 | 15 647 440 | 16 695 818 | 15 534 874 |
|  |  | Минский облисполком | " | 111 347 889 | 16 900 000 | 21 617 610 | 23 299 949 | 24 861 046 | 24 669 284 |
|  |  | Могилевский облисполком | " | 58 604 347 | 9 762 352 | 10 778 732 | 12 463 928 | 13 299 011 | 12 300 324 |
|  |  | Минский горисполком | " | 247 557 077 | 38 144 783 | 43 461 404 | 56 291 344 | 60 062 864 | 49 596 682 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 769 030 906 | 121 218 285 | 139 723 997 | 168 669 730 | 179 970 602 | 159 448 292 |
| 13. Содержание и ремонт улично-дорожной сети, включая ремонт мостовых сооружений, населенных пунктов | 2021 - 2023 | Брестский облисполком | республиканский бюджет | 27 713 100 | - | 10 957 700 | 16 755 400 | - | - |
|  |  | местные бюджеты | 108 186 938 | 19 981 278 | 36 891 521 | 51 314 139 | - | - |
|  |  | Витебский облисполком | республиканский бюджет | 25 074 900 | - | 8 358 300 | 16 716 600 | - | - |
|  |  | местные бюджеты | 109 223 502 | 27 107 622 | 31 585 619 | 50 530 261 | - | - |
|  |  | кредитные ресурсы | 8 000 000 | - | 8 000 000 | - | - | - |
|  |  | Гомельский облисполком | республиканский бюджет | 24 900 000 | - | 8 300 000 | 16 600 000 | - | - |
|  |  | местные бюджеты | 98 514 316 | 23 527 640 | 39 606 130 | 35 380 546 | - | - |
|  |  | Гродненский облисполком | республиканский бюджет | 24 900 000 | - | 8 300 000 | 16 600 000 | - | - |
|  |  | местные бюджеты | 115 261 793 | 30 056 710 | 41 405 165 | 43 799 918 | - | - |
|  |  | Минский облисполком | республиканский бюджет | 24 993 000 | - | 8 331 000 | 16 662 000 | - | - |
|  |  | местные бюджеты | 166 295 370 | 35 300 000 | 60 837 519 | 70 157 851 | - | - |
|  |  | Могилевский облисполком | республиканский бюджет | 24 999 000 | - | 8 333 000 | 16 666 000 | - | - |
|  |  | местные бюджеты | 106 571 382 | 33 266 359 | 36 866 937 | 36 438 086 | - | - |
|  |  | Минский горисполком | местные бюджеты | 715 154 753 | 181 093 807 | 249 895 635 | 284 165 311 | - | - |
| Итого |  |  | республиканский бюджет | 152 580 000 | - | 52 580 000 | 100 000 000 | - | - |
|  |  |  | местные бюджеты | 1 419 208 054 | 350 333 416 | 497 088 526 | 571 786 112 | - | - |
|  |  |  | кредитные ресурсы | 8 000 000 | - | 8 000 000 | - | - | - |
| 13-1. Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов | 2024 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 44 895 945 | - | - | - | 21 900 461 | 22 995 484 |
|  | Витебский облисполком | " | 46 489 248 | - | - | - | 22 350 600 | 24 138 648 |
|  | Гомельский облисполком | " | 26 847 842 | - | - | - | 13 032 933 | 13 814 909 |
|  |  | Гродненский облисполком | " | 44 981 920 | - | - | - | 21 996 050 | 22 985 870 |
|  |  | Минский облисполком | " | 53 506 652 | - | - | - | 26 037 300 | 27 469 352 |
|  |  | Могилевский облисполком | " | 33 391 600 | - | - | - | 16 154 620 | 17 236 980 |
|  |  | Минский горисполком | " | 351 421 500 | - | - | - | 171 821 500 | 179 600 000 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 601 534 707 | - | - | - | 293 293 464 | 308 241 243 |
| 13-2. Ремонт улично-дорожной сети, включая ремонт мостовых сооружений, населенных пунктов | 2024 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 104 359 112 | - | - | - | 50 729 737 | 53 629 375 |
|  | Витебский облисполком | " | 100 961 935 | - | - | - | 49 401 801 | 51 560 135 |
|  | Гомельский облисполком | " | 87 129 122 | - | - | - | 42 430 310 | 44 698 812 |
|  |  | Гродненский облисполком | " | 87 456 074 | - | - | - | 42 450 663 | 45 005 412 |
|  |  | Минский облисполком | " | 136 861 933 | - | - | - | 66 599 481 | 70 262 452 |
|  |  | Могилевский облисполком | " | 83 048 933 | - | - | - | 40 507 440 | 42 541 493 |
|  |  | Минский горисполком | " | 271 663 515 | - | - | - | 131 382 887 | 140 280 628 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 871 480 624 | - | - | - | 423 502 318 | 447 978 306 |
| из них капитальный ремонт мостовых сооружений населенных пунктов | 2022 - 2025 | Брестский облисполком | республиканский бюджет | 4 431 267 | - | 2 580 000 | 1 851 267 | - | - |
| местные бюджеты | 1 952 209 | - | - | - | 1 952 209 | - |
| Витебский облисполком | кредитные ресурсы | 8 000 000 | - | 8 000 000 | - | - | - |
| Гомельский облисполком | местные бюджеты | 61 403 001 | - | 12 000 000 | 15 297 066 | 16 551 425 | 17 554 510 |
| Гродненский облисполком | " | 27 668 855 | - | 11 675 950 | 14 872 905 | 1 120 000 | - |
| Минский облисполком | " | 12 166 071 | - | 500 000 | 3 654 000 | 3 898 818 | 4 113 253 |
| Могилевский облисполком | " | 2 718 085 | - | 2 718 085 | - | - | - |
| Минский горисполком | " | 112 492 115 | - | 39 373 600 | 53 575 000 | 14 062 887 | 5 480 628 |
| Итого |  |  | республиканский бюджет | 4 431 267 | - | 2 580 000 | 1 851 267 | - | - |
|  |  |  | местные бюджеты | 218 400 336 | - | 66 267 635 | 87 398 971 | 37 585 339 | 27 148 391 |
|  |  |  | кредитные ресурсы | 8 000 000 | - | 8 000 000 | - | - | - |
| 13-3. Реконструкция (модернизация) мостовых сооружений населенных пунктов | 2022 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 4 372 497 | - | 1 200 000 | 3 172 497 | - | - |
| Витебский облисполком | кредитные ресурсы | 4 000 000 | - | - | 4 000 000 | - |  |
| Гомельский облисполком | местные бюджеты | 9 473 200 | - | 2 660 000 | 2 110 055 | 2 283 080 | 2 420 065 |
| Гродненский облисполком | республиканский бюджет | 905 770 | - | 905 770 | - | - | - |
| местные бюджеты | 4 910 000 | - | - | 3 710 000 | 1 200 000 | - |
| Минский облисполком | местные бюджеты | 11 537 500 | - | 558 000 | 6 379 500 | 4 600 000 | - |
|  |  | Могилевский облисполком | " | 39 574 339 | - | 800 000 | 12 165 071 | 12 980 131 | 13 629 137 |
|  |  | Минский горисполком | " | 27 790 000 | - | 25 000 000 | 2 790 000 | - | - |
| Итого |  |  | республиканский бюджет | 905 770 | - | 905 770 | - | - | - |
|  |  |  | местные бюджеты | 97 657 536 | - | 30 218 000 | 30 327 123 | 21 063 211 | 16 049 202 |
|  |  |  | кредитные ресурсы | 4 000 000 | - | - | 4 000 000 | - | - |
| Всего по подпрограмме 2 | | |  | 5 839 622 818 | 773 524 409 | 1 084 414 141 | 1 286 595 299 | 1 357 233 355 | 1 337 855 614 |
|  | | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | | | республиканский бюджет | 153 485 770 | - | 53 485 770 | 100 000 000 | - | - |
|  | | | местные бюджеты | 5 674 137 048 | 773 524 409 | 1 022 928 371 | 1 182 595 299 | 1 357 233 355 | 1 337 855 614 |
|  | | | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Брестский облисполком | 512 576 695 | 61 569 378 | 89 033 834 | 102 913 413 | 124 301 569 | 134 758 501 |
|  | | | Витебский облисполком | 530 147 963 | 68 565 845 | 82 881 360 | 109 641 219 | 134 823 792 | 134 235 746 |
|  | | | Гомельский облисполком | 473 134 482 | 66 792 917 | 82 257 092 | 96 647 559 | 120 866 797 | 106 570 117 |
|  | | | Гродненский облисполком | 493 071 580 | 66 487 259 | 89 166 850 | 96 743 368 | 118 178 803 | 122 495 300 |
|  | | | Минский облисполком | 734 648 976 | 90 156 535 | 127 117 318 | 159 202 903 | 185 440 925 | 172 731 295 |
|  | | | Могилевский облисполком | 488 647 295 | 69 195 017 | 79 518 199 | 97 234 932 | 121 532 295 | 121 166 852 |
|  | | | Минский горисполком | 2 441 910 058 | 350 757 458 | 472 953 718 | 520 211 905 | 552 089 173 | 545 897 804 |
|  | | | кредитные ресурсы | 12 000 000 | - | 8 000 000 | 4 000 000 | - | - |
| Подпрограмма 3 "Эффективное теплоснабжение" | | | | | | | | | |
| Задача. Повышение надежности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения | | | | | | | | | |
| 14. Замена (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 37 465 805 | 5 000 000 | 9 065 805 | 9 100 000 | 7 800 000 | 6 500 000 |
|  | собственные средства организаций | 15 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
|  | Витебский облисполком | местные бюджеты | 66 004 840 | 13 043 530 | 10 186 010 | 8 985 971 | 16 514 824 | 17 274 505 |
|  | собственные средства организаций | 8 500 000 | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 800 000 | 1 900 000 |
|  | Гомельский облисполком | местные бюджеты | 82 676 491 | 8 485 206 | 10 665 785 | 15 750 000 | 23 379 500 | 24 396 000 |
|  | собственные средства организаций | 5 885 000 | 1 070 000 | 1 123 500 | 1 177 000 | 1 230 500 | 1 284 000 |
|  | Гродненский облисполком | местные бюджеты | 74 332 639 | 11 302 334 | 12 445 545 | 10 131 260 | 19 733 500 | 20 720 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 18 438 920 | 2 975 000 | 3 332 000 | 3 665 200 | 4 031 720 | 4 435 000 |
|  |  | Минский облисполком | местные бюджеты | 111 176 423 | 11 113 314 | 15 268 263 | 16 350 000 | 33 709 083 | 34 735 763 |
|  |  | собственные средства организаций | 1 320 000 | 220 000 | 220 000 | 250 000 | 300 000 | 330 000 |
|  |  | Могилевский облисполком | местные бюджеты | 63 657 075 | 10 407 405 | 9 904 670 | 9 150 000 | 16 648 000 | 17 547 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 33 067 000 | 7 805 000 | 5 822 000 | 6 142 000 | 6 474 000 | 6 824 000 |
|  |  | Минский горисполком | местные бюджеты | 58 606 950 | 9 411 000 | 6 800 000 | 14 850 000 | 15 844 950 | 11 701 000 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 55 321 000 | 7 000 000 | 9 889 000 | 10 432 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 493 920 223 | 68 762 789 | 74 336 078 | 84 317 231 | 133 629 857 | 132 874 268 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 137 531 920 | 23 570 000 | 24 986 500 | 26 366 200 | 30 836 220 | 31 773 000 |
| 15. Оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, в том числе перевод эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 3 588 900 | - | 1 391 900 | 2 100 000 | 32 000 | 65 000 |
|  | собственные средства организаций | 54 000 | 8 000 | 15 000 | 8 000 | 8 000 | 15 000 |
|  | Витебский облисполком | местные бюджеты | 6 161 632 | - | 545 741 | 363 400 | 2 567 200 | 2 685 291 |
|  | Гомельский облисполком | " | 4 146 600 | - | 146 600 | - | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  | Гродненский облисполком | " | 794 027 | 180 000 | 65 000 | 145 427 | 302 700 | 100 900 |
|  |  | Минский облисполком | " | 993 000 | - | - | - | 693 000 | 300 000 |
|  |  | Могилевский облисполком | " | 5 888 000 | - | - | 2 688 000 | 1 500 000 | 1 700 000 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 21 572 159 | 180 000 | 2 149 241 | 5 296 827 | 7 094 900 | 6 851 191 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 54 000 | 8 000 | 15 000 | 8 000 | 8 000 | 15 000 |
| 16. Модернизация (реконструкция) и капитальный ремонт газовых котельных, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ, в том числе их перевод в автоматический режим работы | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 2 437 402 | 300 000 | 609 402 | 1 240 000 | 144 000 | 144 000 |
|  | собственные средства организаций | 270 000 | 72 000 | 81 000 | 45 000 | 36 000 | 36 000 |
|  | Витебский облисполком | местные бюджеты | 945 563 | - | 120 000 | - | 403 501 | 422 062 |
|  | Гомельский облисполком | местные бюджеты | 6 219 761 | 845 310 | 583 983 | 790 468 | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  | собственные средства организаций | 250 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | Гродненский облисполком | местные бюджеты | 3 369 800 | 80 000 | 1 892 200 | 1 025 000 | 247 600 | 125 000 |
|  | собственные средства организаций | 217 300 | 40 000 | 44 800 | - | 87 500 | 45 000 |
|  | Минский облисполком | местные бюджеты | 12 100 000 | - | - | 3 000 000 | 4 500 000 | 4 600 000 |
|  | Могилевский облисполком | " | 6 463 900 | 1 700 000 | 35 000 | 1 328 900 | 1 500 000 | 1 900 000 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 31 536 426 | 2 925 310 | 3 240 585 | 7 384 368 | 8 795 101 | 9 191 062 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 737 300 | 162 000 | 175 800 | 95 000 | 173 500 | 131 000 |
| 17. Модернизация (реконструкция) и капитальный ремонт котельных на МТЭР, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ, с установкой более эффективного оборудования, в том числе котельного | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 4 153 248 | 483 025 | 930 138 | 888 085 | 784 000 | 1 068 000 |
|  | собственные средства организаций | 567 000 | 108 000 | 99 000 | 117 000 | 126 000 | 117 000 |
|  | Витебский облисполком | местные бюджеты | 8 994 750 | - | 457 000 | 552 651 | 4 539 281 | 3 445 818 |
|  | Гомельский облисполком | местные бюджеты | 8 772 120 | - | 57 120 | 1 000 000 | 5 215 000 | 2 500 000 |
|  | собственные средства организаций | 300 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  | Гродненский облисполком | местные бюджеты | 15 089 983 | 740 000 | 2 914 490 | 8 587 493 | 1 573 000 | 1 275 000 |
|  | собственные средства организаций | 368 000 | 120 000 | 96 000 | 54 000 | 40 000 | 58 000 |
|  |  | Минский облисполком | местные бюджеты | 14 037 000 | - | - | - | 7 037 000 | 7 000 000 |
|  |  | Могилевский облисполком | " | 23 941 492 | 552 734 | 2 717 700 | 5 821 058 | 8 825 000 | 6 025 000 |
| Итого | | | местные бюджеты | 74 988 593 | 1 775 759 | 7 076 448 | 16 849 287 | 27 973 281 | 21 313 818 |
|  | | | собственные средства организаций | 1 235 000 | 288 000 | 255 000 | 231 000 | 226 000 | 235 000 |
| Всего по подпрограмме 3 | | |  | 761 575 621 | 97 671 858 | 112 234 652 | 140 547 913 | 208 736 859 | 202 384 339 |
|  | | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | | | местные бюджеты | 622 017 401 | 73 643 858 | 86 802 352 | 113 847 713 | 177 493 139 | 170 230 339 |
|  | | | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Брестский облисполком | 47 645 355 | 5 783 025 | 11 997 245 | 13 328 085 | 8 760 000 | 7 777 000 |
|  | | | Витебский облисполком | 82 106 785 | 13 043 530 | 11 308 751 | 9 902 022 | 24 024 806 | 23 827 676 |
|  | | | Гомельский облисполком | 101 814 972 | 9 330 516 | 11 453 488 | 17 540 468 | 32 594 500 | 30 896 000 |
|  | | | Гродненский облисполком | 93 586 449 | 12 302 334 | 17 317 235 | 19 889 180 | 21 856 800 | 22 220 900 |
|  | | | Минский облисполком | 138 306 423 | 11 113 314 | 15 268 263 | 19 350 000 | 45 939 083 | 46 635 763 |
|  | | | Могилевский облисполком | 99 950 467 | 12 660 139 | 12 657 370 | 18 987 958 | 28 473 000 | 27 172 000 |
|  | | | Минский горисполком | 58 606 950 | 9 411 000 | 6 800 000 | 14 850 000 | 15 844 950 | 11 701 000 |
|  | | | собственные средства организаций | 139 558 220 | 24 028 000 | 25 432 300 | 26 700 200 | 31 243 720 | 32 154 000 |
| Подпрограмма 4 "Ремонт жилья" | | | | | | | | | |
| Задача 1. Восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда | | | | | | | | | |
| 18. Капитальный ремонт жилищного фонда | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 255 262 970 | 24 745 800 | 34 246 700 | 46 704 500 | 57 197 600 | 92 368 370 |
|  | средства населения | 159 513 123 | 25 704 000 | 28 800 000 | 32 998 280 | 34 731 667 | 37 279 456 |
|  |  | Витебский облисполком | местные бюджеты | 343 118 466 | 36 541 700 | 48 159 857 | 62 000 200 | 75 112 700 | 121 304 009 |
|  |  | средства населения | 218 020 650 | 34 992 000 | 42 667 630 | 45 787 670 | 45 613 649 | 48 959 701 |
|  |  | Гомельский облисполком | местные бюджеты | 348 834 980 | 31 502 600 | 47 572 193 | 64 438 553 | 78 508 200 | 126 813 434 |
|  |  | средства населения | 218 586 938 | 35 689 248 | 39 984 000 | 44 048 150 | 47 683 814 | 51 181 726 |
|  |  | Гродненский облисполком | местные бюджеты | 268 645 212 | 31 309 400 | 38 406 517 | 48 241 685 | 58 846 800 | 91 840 810 |
|  |  | средства населения | 162 664 084 | 26 057 160 | 29 040 000 | 35 997 000 | 34 518 872 | 37 051 052 |
|  |  | Минский облисполком | местные бюджеты | 274 927 288 | 26 327 300 | 33 543 105 | 54 274 306 | 61 482 500 | 99 300 077 |
|  |  | средства населения | 178 993 237 | 28 464 480 | 32 160 000 | 40 963 020 | 37 333 542 | 40 072 195 |
|  |  | Могилевский облисполком | местные бюджеты | 276 389 709 | 26 621 600 | 38 086 800 | 49 592 782 | 61 982 500 | 100 106 027 |
|  |  | средства населения | 180 269 003 | 28 243 512 | 35 445 178 | 38 541 000 | 37 639 122 | 40 400 191 |
|  |  | Минский горисполком | местные бюджеты | 919 355 484 | 147 082 300 | 149 241 754 | 171 118 600 | 187 135 900 | 264 776 930 |
|  |  | средства населения | 484 234 534 | 74 853 072 | 80 745 450 | 124 498 900 | 98 457 320 | 105 679 792 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 2 686 534 109 | 324 130 700 | 389 256 926 | 496 370 626 | 580 266 200 | 896 509 657 |
|  |  |  | средства населения | 1 602 281 569 | 254 003 472 | 288 842 258 | 362 833 740 | 335 977 986 | 360 624 113 |
| 19. Текущий ремонт жилищного фонда | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | республиканский бюджет | 5 311 000 | - | - | 5 311 000 | - | - |
|  | местные бюджеты | 45 242 373 | 7 217 411 | 7 847 607 | 9 579 664 | 10 221 501 | 10 376190 |
|  |  | Витебский облисполком | республиканский бюджет | 6 800 000 | - | - | 6 800 000 | - | - |
|  |  | местные бюджеты | 60 499 016 | 9 168 954 | 11 635 379 | 12 826 723 | 13 686 113 | 13 181 847 |
|  |  | Гомельский облисполком | республиканский бюджет | 5 078 200 | - | - | 5 078 200 | - | - |
|  |  | местные бюджеты | 40 748 536 | 6 861 595 | 7 073 429 | 8 199 741 | 8 749 124 | 9 864 647 |
|  |  | Гродненский облисполком | республиканский бюджет | 4 850 800 | - | - | 4 850 800 | - | - |
|  |  | местные бюджеты | 34 094 513 | 5 414 898 | 6 473 658 | 6 976 860 | 7 444 310 | 7 784 787 |
|  |  | Минский облисполком | республиканский бюджет | 4 920 900 | - | - | 4 920 900 | - | - |
|  |  | местные бюджеты | 47 054 883 | 4 564 579 | 9 997 072 | 10 004 990 | 15 925 925 | 6 562 317 |
|  |  | Могилевский облисполком | республиканский бюджет | 6 300 000 | - | - | 6 300 000 | - | - |
|  |  | местные бюджеты | 44 404 665 | 5 511 686 | 7 540 826 | 11 334 406 | 12 093 811 | 7 923 936 |
|  |  | Минский горисполком | местные бюджеты | 366 053 591 | 58 935 805 | 69 636 781 | 73 900 000 | 78 851 300 | 84 729 705 |
| Итого |  |  | республиканский бюджет | 33 260 900 | - | - | 33 260 900 | - | - |
|  |  |  | местные бюджеты | 638 097 577 | 97 674 928 | 120 204 752 | 132 822 384 | 146 972 084 | 140 423 429 |
| Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования в жилых домах | | | | | | | | | |
| 20. Приобретение и замена (капитальный ремонт, модернизация) лифтов | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 38 983 160 | 4 252 500 | 5 456 500 | 16 724 000 | 7 650 160 | 4 900 000 |
|  | кредитные ресурсы | 13 830 000 | 4 000 000 | 9 830 000 | - | - | - |
|  | Витебский облисполком | местные бюджеты | 29 799 360 | 4 252 500 | 5 456 500 | 11 470 000 | 4 630 360 | 3 990 000 |
|  |  | кредитные ресурсы | 13 830 000 | 4 000 000 | 9 830 000 | - | - | - |
|  |  | Гомельский облисполком | местные бюджеты | 44 107 440 | 4 252 500 | 5 887 500 | 21 312 000 | 8 455 440 | 4 200 000 |
|  |  | кредитные ресурсы | 22 300 000 | 4 000 000 | 18 300 000 | - | - | - |
|  |  | Гродненский облисполком | местные бюджеты | 17 155 540 | 4 252 500 | 1 736 000 | 4 218 000 | 4 429 040 | 2 520 000 |
|  |  | Минский облисполком | местные бюджеты | 24 415 610 | 4 252 500 | 5 469 390 | 8 436 000 | 4 227 720 | 2 030 000 |
|  |  | кредитные ресурсы | 4 390 000 | 2 200 000 | 2 190 000 | - | - | - |
|  |  | Могилевский облисполком | местные бюджеты | 23 004 740 | 4 252 500 | 3 999 000 | 5 301 000 | 6 442 240 | 3 010 000 |
|  |  | Минский горисполком | местные бюджеты | 94 100 015 | 14 175 000 | 19 402 595 | 20 636 000 | 23 856 420 | 16 030 000 |
|  |  | кредитные ресурсы | 17 650 000 | 5 800 000 | 11 850 000 | - | - | - |
| Итого | | | местные бюджеты | 271 565 865 | 39 690 000 | 47 407 485 | 88 097 000 | 59 691 380 | 36 680 000 |
|  | | | кредитные ресурсы | 72 000 000 | 20 000 000 | 52 000 000 | - | - | - |
| Всего по подпрограмме 4 | | |  | 5 303 740 020 | 735 499 100 | 897 711 421 | 1 113 384 650 | 1 122 907 650 | 1 434 237 199 |
|  | | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | | | республиканский бюджет | 33 260 900 | - | - | 33 260 900 | - | - |
|  | | | местные бюджеты | 3 596 197 551 | 461 495 628 | 556 869 163 | 717 290 010 | 786 929 664 | 1 073 613 086 |
|  | | | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Брестский облисполком | 339 488 503 | 36 215 711 | 47 550 807 | 73 008 164 | 75 069 261 | 107 644 560 |
|  | | | Витебский облисполком | 433 416 842 | 49 963 154 | 65 251 736 | 86 296 923 | 93 429 173 | 138 475 856 |
|  | | | Гомельский облисполком | 433 690 956 | 42 616 695 | 60 533 122 | 93 950 294 | 95 712 764 | 140 878 081 |
|  | | | Гродненский облисполком | 319 895 265 | 40 976 798 | 46 616 175 | 59 436 545 | 70 720 150 | 102 145 597 |
|  | | | Минский облисполком | 346 397 781 | 35 144 379 | 49 009 567 | 72 715 296 | 81 636 145 | 107 892 394 |
|  | | | Могилевский облисполком | 343 799 114 | 36 385 786 | 49 626 626 | 66 228 188 | 80 518 551 | 111 039 963 |
|  | | | Минский горисполком | 1 379 509 090 | 220 193 105 | 238 281 130 | 265 654 600 | 289 843 620 | 365 536 635 |
|  | | | средства населения | 1 602 281 569 | 254 003 472 | 288 842 258 | 362 833 740 | 335 977 986 | 360 624 113 |
|  | | | кредитные ресурсы | 72 000 000 | 20 000 000 | 52 000 000 | - | - | - |
| Подпрограмма 5 "Чистая вода" | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества | | | | | | | | | |
| 21. Строительство станций обезжелезивания воды | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | республиканский бюджет | 21 082 736 | 1 000 000 | 6 332 736 | 3 850 000 | 4 900 000 | 5 000 000 |
|  | местные бюджеты | 34 797 833 | 4 868 000 | 7 015 400 | 7 713 804 | 8 230 629 | 6 970 000 |
|  |  | Витебский облисполком | республиканский бюджет | 12 055 355 | 1 000 000 | 7 775 355 | 1 060 000 | 1 430 000 | 790 000 |
|  |  | местные бюджеты | 16 401 986 | 5 670 000 | 1 134 555 | 7 377 431 | 1 430 000 | 790 000 |
|  |  | кредитные ресурсы | 37 372 920 | - | 37 372 920 | - | - | - |
|  |  | Гомельский облисполком | республиканский бюджет | 15 370 556 | 1 000 000 | 7 568 056 | 2 695 000 | 2 237 500 | 1 870 000 |
|  |  | местные бюджеты | 18 593 350 | 6 490 850 | 3 065 000 | 4 930 000 | 2 237 500 | 1 870 000 |
|  |  | Гродненский облисполком | республиканский бюджет | 5 342 769 | 1 000 000 | 2 182 769 | 1 225 000 | 525 000 | 410 000 |
|  |  | местные бюджеты | 8 831 619 | 3 468 760 | 2 507 859 | 1 920 000 | 525 000 | 410 000 |
|  |  | Минский облисполком | республиканский бюджет | 6 691 157 | 1 000 000 | 776 157 | 2 040 000 | 1 750 000 | 1 125 000 |
|  |  | местные бюджеты | 26 529 077 | 3 600 000 | 5 708 125 | 14 345 952 | 1 750 000 | 1 125 000 |
|  |  | кредитные ресурсы | 10 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | - | - |
|  |  | Могилевский облисполком | республиканский бюджет | 11 396 950 | 1 000 000 | 2 161 950 | 2 085 000 | 2 630 000 | 3 520 000 |
|  |  | местные бюджеты | 14 796 950 | 4 200 000 | 2 161 950 | 2 285 000 | 2 630 000 | 3 520 000 |
|  |  | кредитные ресурсы | 14 799 400 | 300 000 | 10 499 400 | - | 4 000 000 | - |
| Итого |  |  | республиканский бюджет | 71 939 523 | 6 000 000 | 26 797 023 | 12 955 000 | 13 472 500 | 12 715 000 |
|  |  |  | местные бюджеты | 119 950 815 | 28 297 610 | 21 592 889 | 38 572 187 | 16 803 129 | 14 685 000 |
|  |  |  | кредитные ресурсы | 52 182 320 | 302 000 | 47 875 320 | 5 000 | 4 000 000 | - |
| 22. Переподключение населенных пунктов к существующим централизованным системам водоснабжения с водой питьевого качества | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 5 600 000 | 100 000 | 100 000 | 1 900 000 | 1 700 000 | 1 800 000 |
|  | Витебский облисполком | " | 3 256 414 | 617 000 | 542 345 | 1 232 069 | 865 000 | - |
|  | Гомельский облисполком | " | 4 921 000 | 3 116 000 | 735 000 | 70 000 | 1 000 000 | - |
|  | Гродненский облисполком | " | 1 795 000 | 165 000 | 320 000 | 150 000 | 1 160 000 | - |
|  | Минский облисполком | " | 445 000 | 350 000 | - | - | 45 000 | 50 000 |
|  |  | Могилевский облисполком | " | 1 080 000 | - | - | 260 000 | 410 000 | 410 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 17 097 414 | 4 348 000 | 1 697 345 | 3 612 069 | 5 180 000 | 2 260 000 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - |
| 23. Строительство водозаборных скважин, иные мероприятия, направленные на обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 32 684 914 | 734 894 | 3 432 516 | 12 828 981 | 13 688 523 | 2 000 000 |
|  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 3 874 081 | 1 402 023 | - | - | - | 2 472 058 |
|  | Витебский облисполком | местные бюджеты | 1 300 000 | - | - | 1 300 000 | - | - |
|  | собственные средства организаций | 250 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  |  | Гомельский облисполком | местные бюджеты | 560 000 | 420 000 | - | - | 140 000 | - |
|  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 13 005 842 | 4 706 790 | - | - | - | 8 299 052 |
|  |  | Гродненский облисполком | местные бюджеты | 744 355 | - | 234 355 | 80 000 | 210 000 | 220 000 |
|  |  | Минский облисполком | местные бюджеты | 16 496 088 | - | - | 7 923 193 | 8 572 895 | - |
|  |  | собственные средства организаций | 100 000 | 15 000 | 25 000 | 27 000 | 20 000 | 13 000 |
|  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 12 993 980 | 2 854 118 | 2 107 458 | 3 000 000 | - | 5 032 404 |
|  |  | Могилевский облисполком | местные бюджеты | 16 238 833 | - | 6 858 833 | 6 400 000 | 2 540 000 | 440 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 220 000 | - | - | - | 110 000 | 110 000 |
|  |  | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 4 900 000 | - | - | 4 900 000 | - | - |
|  |  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 4 980 961 | 1 802 601 | - | - | - | 3 178 360 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 68 024 190 | 1 154 894 | 10 525 704 | 28 532 174 | 25 151 418 | 2 660 000 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 570 000 | 65 000 | 75 000 | 77 000 | 180 000 | 173 000 |
|  |  |  | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 4 900 000 | - | - | 4 900 000 | - | - |
|  |  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 34 854 864 | 10 765 532 | 2 107 458 | 3 000 000 | - | 18 981 874 |
| 24. Перевод г. Минска на водоснабжение из подземных источников | 2021 - 2025 | Минский горисполком | местный бюджет | 310 051 845 | - | 3 000 000 | 92 051 845 | 150 000 000 | 65 000 000 |
|  | собственные средства организаций | 5 502 675 | - | - | 5 502 675 | - | - |
|  |  | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 200 000 000 | - | - | 200 000 000 | - | - |
| Итого |  |  | местный бюджет | 310 051 845 | - | 3 000 000 | 92 051 845 | 150 000 000 | 65 000 000 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 5 502 675 | - | - | 5 502 675 | - | - |
|  |  |  | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 200 000 000 | - | - | 200 000 000 | - | - |
| Задача 2. Обеспечение населения централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) | | | | | | | | | |
| 25. Строительство сетей водоснабжения, в том числе в рамках [Указа N 488](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03341145E9DFB51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 4 676 389 | 306 602 | 245 000 | 524 787 | 1 800 000 | 1 800 000 |
|  | собственные средства организаций | 400 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
|  |  | средства населения | 4 078 602 | 306 602 | 165 000 | 7 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
|  | Витебский облисполком | местные бюджеты | 100 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - |
|  |  | Гомельский облисполком | местные бюджеты | 1 510 000 | - | - | 800 000 | 650 000 | 60 000 |
|  |  | средства населения | 905 000 | 35 000 | - | 610 000 | 200 000 | 60 000 |
|  |  | Гродненский облисполком | местные бюджеты | 2 764 148 | 175 000 | 59 208 | 325 000 | 1 609 940 | 595 000 |
|  |  | Минский облисполком | собственные средства организаций | 1 060 000 | 210 000 | 190 000 | 260 000 | 200 000 | 200 000 |
|  |  | Могилевский облисполком | местные бюджеты | 2 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 1 200 000 | - | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
|  |  |  | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 4 800 000 | - | - | 4 800 000 | - | - |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 11 050 537 | 481 602 | 304 208 | 1 649 787 | 5 109 940 | 3 505 000 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 2 750 000 | 380 000 | 570 000 | 640 000 | 580 000 | 580 000 |
|  |  |  | средства населения | 4 983 602 | 341 602 | 165 000 | 617 000 | 2 000 000 | 1 860 000 |
|  |  |  | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 4 800 000 | - | - | 4 800 000 | - | - |
| 26. Строительство сетей водоотведения (канализации), в том числе в рамках [Указа N 488](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03341145E9DFB51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 13 865 899 | 518 151 | 2 783 805 | 4 288 313 | 4 575 630 | 1 700 000 |
|  | собственные средства организаций | 400 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
|  |  | средства населения | 3 625 445 | 155 445 | 1 820 000 | 660 000 | 480 000 | 510 000 |
|  | Витебский облисполком | местные бюджеты | 100 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - |
|  |  | Гомельский облисполком | местные бюджеты | 500 000 | - | - | - | 250 000 | 250 000 |
|  |  | средства населения | 750 000 | - | - | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
|  |  | Гродненский облисполком | местные бюджеты | 669 000 | 100 000 | 67 000 | 2 000 | 200 000 | 300 000 |
|  |  | Минский облисполком | собственные средства организаций | 225 000 | 105 000 | 60 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  |  | Могилевский облисполком | местные бюджеты | 853 000 | - | 113 000 | - | 370 000 | 370 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 880 000 | 120 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
|  |  |  | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 10 000 000 | - | - | 10 000 000 | - | - |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 15 987 899 | 618 151 | 2 963 805 | 4 290 313 | 5 445 630 | 2 670 000 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 1 855 000 | 655 000 | 330 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 |
|  |  |  | средства населения | 4 375 445 | 155 445 | 1 820 000 | 910 000 | 730 000 | 760 000 |
|  |  |  | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 10 000 000 | - | - | 10 000 000 | - | - |
| Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод и надежности систем водоснабжения, водоотведения (канализации) | | | | | | | | | |
| 27. Строительство, реконструкция очистных сооружений сточных вод | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 66 780 653 | 2 580 200 | 2 860 234 | 27 257 000 | 29 083 219 | 5 000 000 |
|  | кредитные ресурсы | 16 288 450 | 8 144 225 | 8 144 225 | - | - | - |
|  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 39 473 888 | 13 669 721 | 1 701 600 | - | - | 24 102 567 |
|  |  | Витебский облисполком | республиканский бюджет | 8 200 000 | - | - | - | 6 500 000 | 1 700 000 |
|  |  | местные бюджеты | 17 041 757 | 200 000 | 1 950 000 | 6 691 757 | 6 500 000 | 1 700 000 |
|  |  |  | кредитные ресурсы | 9 610 000 | 2 110 000 | 7 500 000 | - | - | - |
|  |  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 3 705 346 | 3 705 346 | - | - | - | - |
|  |  | Гомельский облисполком | республиканский бюджет | 2 925 000 | - | - | - | 450 000 | 2 475 000 |
|  |  | местные бюджеты | 7 365 522 | - | - | 2 366 000 | 2 524 522 | 2 475 000 |
|  |  |  | кредитные ресурсы | 50 999 050 | 29 429 000 | 14 575 100 | 3 459 450 | 3 535 500 | - |
|  |  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 26 841 845 | 9 714 014 | - | - | - | 17 127 831 |
|  |  |  | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 34 000 000 | - | - | 34 000 000 | - | - |
|  |  | Гродненский облисполком | местные бюджеты | 32 947 055 | - | 236 780 | 15 825 000 | 16 885 275 | - |
|  |  | кредитные ресурсы | 95 943 900 | 28 073 000 | 48 105 100 | 8 129 100 | 6 805 000 | 4 831 700 |
|  |  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 27 781 907 | 8 412 136 | 4 537 422 | - | - | 14 832 349 |
|  |  | Минский облисполком | республиканский бюджет | 600 000 | - | - | - | 300 000 | 300 000 |
|  |  |  | местные бюджеты | 45 987 509 | 330 000 | 2 643 000 | 20 688 200 | 22 074 309 | 252 000 |
|  |  |  | кредитные ресурсы | 134 736 000 | 26 947 200 | 26 947 200 | 26 947 200 | 26 947 200 | 26 947 200 |
|  |  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 73 001 098 | 17 224 849 | - | 25 405 249 | - | 30 371 000 |
|  |  | Могилевский облисполком | местные бюджеты | 14 438 201 | - | 1 050 000 | 5 993 324 | 6 394 877 | 1 000 000 |
|  |  | кредитные ресурсы | 33 414 000 | 8 484 500 | 16 734 500 | 4 722 500 | 3 472 500 | - |
|  |  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 4 565 881 | 1 652 384 | - | - | - | 2 913 497 |
|  |  | Минский горисполком | местные бюджеты | 1 005 000 | - | 5 000 | - | 1 000 000 | - |
|  |  |  | собственные средства организаций | 12 791 046 | - | - | 3 029 000 | 9 560 046 | 202 000 |
|  |  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 136 731 700 | - | 1 501 700 | - | 10 000 000 | 125 230 000 |
| Итого |  |  | республиканский бюджет [<\*>](#P6708) | 11 725 000 | - | - | - | 7 250 000 | 4 475 000 |
|  |  |  | местные бюджеты | 185 328 917 | 3 110 200 | 8 508 234 | 78 821 281 | 84 462 202 | 10 427 000 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 12 791 046 | - | - | 3 029 000 | 9 560 046 | 202 000 |
|  |  |  | кредитные ресурсы | 340 991 400 | 103 187 925 | 122 006 125 | 43 258 250 | 40 760 200 | 31 778 900 |
|  |  |  | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 34 000 000 | - | - | 34 000 000 | - | - |
|  |  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 312 101 665 | 54 378 450 | 7 740 722 | 25 405 249 | 10 000 000 | 214 577 244 |
| 28. Замена сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 7 827 106 | 416 802 | 1 448 484 | 2 424 683 | 2 587 137 | 950 000 |
|  | собственные средства организаций | 200 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
|  | Витебский облисполком | местные бюджеты | 10 935 723 | 988 000 | 1 138 523 | 550 000 | 4 129 600 | 4 129 600 |
|  | Гомельский облисполком | местные бюджеты | 15 412 539 | 515 916 | 1 051 395 | 3 928 859 | 4 066 369 | 5 850 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 1 200 000 | 200 000 | 400 000 | 300 000 | - | 300 000 |
|  |  | Гродненский облисполком | местные бюджеты | 8 834 100 | 511 900 | 339 500 | 1 218 000 | 3 190 900 | 3 573 800 |
|  |  | собственные средства организаций | 5 235 330 | 947 930 | 995 300 | 1 045 100 | 1 097 000 | 1 150 000 |
|  |  | Минский облисполком | местные бюджеты | 13 572 094 | 2 000 000 | 3 354 312 | 1 968 465 | 3 054 407 | 3 194 910 |
|  |  | собственные средства организаций | 13 958 400 | 2 000 000 | 2 789 000 | 2 920 083 | 3 054 407 | 3 194 910 |
|  |  | Могилевский облисполком | местные бюджеты | 11 718 377 | 1 269 600 | 721 000 | 4 510 777 | 2 550 000 | 2 667 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 2 585 000 | 471 000 | 493 000 | 516 000 | 540 000 | 565 000 |
|  |  | Минский горисполком | местные бюджеты | 7 361 294 | - | - | 7 361 294 | - | - |
|  |  | собственные средства организаций | 82 900 000 | 15 000 000 | 15 750 000 | 16 550 000 | 17 350 000 | 18 250 000 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 75 661 233 | 5 702 218 | 8 053 214 | 21 962 078 | 19 578 413 | 20 365 310 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 106 078 730 | 18 658 930 | 20 467 300 | 21 371 183 | 22 081 407 | 23 499 910 |
| 29. Замена сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 21 018 451 | 380 000 | 1 254 189 | 8 966 745 | 9 567 517 | 850 000 |
|  | собственные средства организаций | 200 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
|  | Витебский облисполком | местные бюджеты | 5 620 400 | - | - | 3 300 000 | 2 000 000 | 320 400 |
|  | собственные средства организаций | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - |
|  |  | Гомельский облисполком | местные бюджеты | 14 372 491 | - | 2 942 021 | 5 042 000 | 5 218 470 | 1 170 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 15 767 640 | 4 177 500 | 5 005 140 | 3 980 000 | 1 435 000 | 1 170 000 |
|  |  | Гродненский облисполком | местные бюджеты | 8 329 664 | 426 100 | 386 123 | 1 497 441 | 2 800 000 | 3 220 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 4 360 194 | 789 194 | 828 600 | 870 000 | 913 400 | 959 000 |
|  |  | Минский облисполком | местные бюджеты | 12 311 378 | 1 488 109 | 876 688 | 3 224 477 | 3 285 486 | 3 436 618 |
|  |  | собственные средства организаций | 14 351 213 | 1 488 109 | 3 000 000 | 3 141 000 | 3 285 486 | 3 436 618 |
|  |  | Могилевский облисполком | местные бюджеты | 3 696 000 | 857 000 | 580 000 | 250 000 | 982 000 | 1 027 000 |
|  |  | собственные средства организаций | 1 747 000 | 318 000 | 333 000 | 349 000 | 365 000 | 382 000 |
|  |  | Минский горисполком | местные бюджеты | 24 810 000 | - | 8 500 000 | 16 310 000 | - | - |
|  |  | собственные средства организаций | 82 900 000 | 15 000 000 | 15 750 000 | 16 550 000 | 17 350 000 | 18 250 000 |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 90 158 384 | 3 151 209 | 14 539 021 | 38 590 663 | 23 853 473 | 10 024 018 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 124 878 722 | 21 862 803 | 24 956 740 | 30 432 675 | 23 388 886 | 24 237 618 |
| Всего по подпрограмме 5 | | |  | 2 223 635 875 | 263 666 571 | 326 095 108 | 698 270 079 | 469 877 243 | 465 726 874 |
|  | | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | | | республиканский бюджет | 83 664 523 | 6 000 000 | 26 797 023 | 12 955 000 | 20 722 500 | 17 190 000 |
|  | | | из них |  |  |  |  |  |  |
|  | | | средства государственной инвестиционной программы | 71 939 523 | 6 000 000 | 26 797 023 | 12 955 000 | 13 472 500 | 12 715 000 |
|  | | | местные бюджеты | 893 311 233 | 46 863 884 | 71 184 420 | 308 082 397 | 335 584 204 | 131 596 328 |
|  | | | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Брестский облисполком | 187 251 244 | 9 904 649 | 19 139 628 | 65 904 313 | 71 232 654 | 21 070 000 |
|  | | | Витебский облисполком | 54 756 280 | 7 475 000 | 4 765 423 | 20 451 257 | 15 024 600 | 7 040 000 |
|  | | | Гомельский облисполком | 63 234 902 | 10 542 766 | 7 793 416 | 17 136 859 | 16 086 861 | 11 675 000 |
|  | | | Гродненский облисполком | 64 914 941 | 4 846 760 | 4 150 825 | 21 017 441 | 26 581 115 | 8 318 800 |
|  | | | Минский облисполком | 115 341 146 | 7 768 109 | 12 582 125 | 48 150 287 | 38 782 097 | 8 058 528 |
|  | | | Могилевский облисполком | 64 821 361 | 6 326 600 | 11 484 783 | 19 699 101 | 16 876 877 | 10 434 000 |
|  | | | Минский горисполком | 343 228 139 | - | 11 505 000 | 115 723 139 | 151 000 000 | 65 000 000 |
|  | | | собственные средства организаций | 243 470 823 | 41 671 733 | 46 399 040 | 50 337 183 | 56 080 339 | 48 982 528 |
|  | | | кредитные ресурсы | 393 173 720 | 103 489 925 | 169 881 445 | 43 263 250 | 44 760 200 | 31 778 900 |
|  | | | средства населения | 9 359 047 | 497 047 | 1 985 000 | 1 527 000 | 2 730 000 | 2 620 000 |
|  | | | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 253 700 000 | - | - | 253 700 000 | - | - |
|  | | | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 346 956 529 | 65 143 982 | 9 848 180 | 28 405 249 | 10 000 000 | 233 559 118 |
| Подпрограмма 6 "Цель 99" | | | | | | | | | |
| Задача. Минимизация объема захоронения ТКО | | | | | | | | | |
| 30. Совершенствование систем обращения с коммунальными отходами, включая их раздельный сбор и контейнерный сбор в секторе индивидуальной жилой застройки | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | собственные средства организаций | 4 000 000 | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  |  | местные бюджеты | 2 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  |  | средства оператора | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | - |
|  | Витебский облисполком | собственные средства организаций | 2 000 000 | 350 000 | 400 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 |
|  |  |  | местные бюджеты | 800 000 | - | - | - | 400 000 | 400 000 |
|  |  |  | средства оператора | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | - |
|  |  | Гомельский облисполком | собственные средства организаций | 2 500 000 | 400 000 | 450 000 | 500 000 | 550 000 | 600 000 |
|  |  |  | местные бюджеты | 6 172 907 | - | - | - | 3 086 452 | 3 086 455 |
|  |  |  | средства оператора | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | - |
|  |  | Гродненский облисполком | собственные средства организаций | 1 310 300 | - | 296 100 | 324 000 | 340 200 | 350 000 |
|  |  |  | местные бюджеты | 660 000 | - | - | - | 310 000 | 350 000 |
|  |  |  | средства оператора | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | - |
|  |  | Минский облисполком | собственные средства организаций | 552 562 | 100 000 | 105 000 | 110 250 | 115 762 | 121 550 |
|  |  |  | местные бюджеты | 113 006 | - | - | - | 55 125 | 57 881 |
|  |  |  | средства оператора | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | - |
|  |  | Могилевский облисполком | собственные средства организаций | 600 000 | - | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
|  |  |  | местные бюджеты | 300 000 | - | - | - | 150 000 | 150 000 |
|  |  |  | средства оператора | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | - |
|  |  | Минский горисполком | местные бюджеты | 4 215 170 | 2 918 450 | - | - | 786 205 | 510 515 |
|  |  |  | средства оператора | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | - |
|  |  | Белкоопсоюз | средства оператора | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | - |
| Итого |  |  | собственные средства организаций | 10 962 862 | 850 000 | 2 401 100 | 2 534 250 | 2 555 962 | 2 621 550 |
|  |  |  | местные бюджеты | 14 261 083 | 2 918 450 | - | - | 5 787 782 | 5 554 851 |
|  |  |  | средства оператора | 16 000 000 | - | - | - | 16 000 000 | - |
| 30-1. Совершенствование системы обращения с коммунальными отходами и раздельного сбора вторичных материальных ресурсов в Оршанском районе | 2022 - 2023 | Витебский облисполком | средства оператора | 900 000 | - | 600 000 | 300 000 | - | - |
| 31. Создание региональных объектов по сортировке и использованию ТКО, включая производство пре-RDF-топлива и RDF-топлива, и полигонов для их захоронения | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | местные бюджеты | 26 323 355 | - | 1 592 770 | 4 898 122 | 19 832 463 | - |
|  |  | средства оператора | 50 046 675 | 5 922 675 | 14 226 000 | 5 583 000 | 24 315 000 | - |
|  |  | средства инвесторов | 54 205 644 | - | 13 814 378 | 28 818 265 | 11 573 001 | - |
|  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 14 130 796 | 3 254 695 | 5 137 395 | - | - | 5 738 706 |
|  |  | Витебский облисполком | местные бюджеты | 127 561 | - | 127 561 | - | - | - |
|  |  |  | средства оператора | 152 410 169 | 35 491 980 | 69 918 189 | 9 000 000 | 30 000 000 | 8 000 000 |
|  |  |  | средства инвесторов | 32 008 317 | 4 456 429 | 7 034 279 | 6 572 870 | 6 087 126 | 7 857 613 |
|  |  |  | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 46 000 000 | - | - | 46 000 000 | - | - |
|  |  | Гомельский облисполком | местные бюджеты | 144 690 000 | - | - | 70 000 000 | 74 690 000 | - |
|  |  | средства оператора | 46 000 000 | - | 3 000 000 | 19 118 000 | 23 882 000 | - |
|  |  |  | средства инвесторов | 35 722 157 | - | - | 13 840 433 | 21 881 724 | - |
|  |  | Гродненский облисполком | местные бюджеты | 28 331 784 | - | - | 66 000 | 9 257 231 | 19 008 553 |
|  |  | средства оператора | 139 686 780 | 13 418 010 | 11 952 770 | 9 336 000 | 38 980 000 | 66 000 000 |
|  |  |  | средства инвесторов | 40 887 936 | - | 7 808 840 | 11 994 450 | 8 169 177 | 12 915 469 |
|  |  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 8 993 401 | 3 254 695 | - | - | - | 5 738 706 |
|  |  | Минский облисполком | местные бюджеты | 57 541 092 | - | - | - | 23 155 087 | 34 386 005 |
|  |  |  | средства оператора | 91 139 000 | - | - | - | 40 464 000 | 50 675 000 |
|  |  |  | средства инвесторов | 83 695 008 | 2 034 474 | 6 262 089 | 15 377 837 | 32 549 611 | 27 470 997 |
|  |  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 5 561 870 | 5 561 870 | - | - | - | - |
|  |  | Могилевский облисполком | местные бюджеты | 43 519 808 | - | - | - | 13 293 273 | 30 226 535 |
|  |  | средства оператора | 119 472 335 | 18 054 335 | 37 800 000 | 39 800 000 | 23 818 000 | - |
|  |  |  | средства инвесторов | 72 325 870 | - | 3 913 803 | 23 398 021 | 17 440 545 | 27 573 501 |
|  |  | Минский горисполком | местные бюджеты | 55 541 000 | 1 000 000 | 6 000 | 1 035 000 | 53 500 000 | - |
|  |  |  | средства оператора | 94 500 000 | - | 1 000 000 | 6 359 000 | 87 141 000 | - |
| Итого |  |  | местные бюджеты | 356 074 600 | 1 000 000 | 1 726 331 | 75 999 122 | 193 728 054 | 83 621 093 |
|  |  |  | средства оператора | 693 254 959 | 72 887 000 | 137 896 959 | 89 196 000 | 268 600 000 | 124 675 000 |
|  |  |  | средства инвесторов | 318 844 932 | 6 490 903 | 38 833 389 | 100 001 876 | 97 701 184 | 75 817 580 |
|  |  |  | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 46 000 000 | - | - | 46 000 000 | - | - |
|  |  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 28 686 067 | 12 071 260 | 5 137 395 | - | - | 11 477 412 |
| 32. Создание мощностей по использованию RDF-топлива при производстве цемента в Могилевской области | 2023 - 2025 | Минстройархитектуры | средства оператора | 24 183 810 | - | - | 600 000 | 23 583 810 | - |
| 32-1. Создание мощностей по использованию RDF-топлива при производстве цемента в Гродненской области (ввод мощностей ОАО "Красносельскстройматериалы") | 2021 | " | " | 624 851 | 624 851 | - | - | - | - |
| 33. Создание объекта по энергетическому использованию ТКО в г. Минске | 2021 - 2022 | Минский горисполком, Минэнерго | кредитные ресурсы | 138 090 203 | - | 138 090 203 | - | - | - |
| 34. Внедрение депозитной системы сбора потребительской упаковки | 2021 - 2024 | МЖКХ | средства инвесторов | - | - | - | - | - | - |
| кредитные ресурсы | - | - | - | - | - | - |
| 35. Проведение информационной и разъяснительной работы с населением по вопросам раздельного сбора ТКО | 2021 - 2025 | Брестский облисполком | средства оператора | 110 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 |
|  | Витебский облисполком | " | 110 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 |
|  | Гомельский облисполком | " | 110 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  | Гродненский облисполком | " | 110 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  | Минский облисполком | " | 110 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  | Могилевский облисполком | " | 110 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  | Минский горисполком | " | 110 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 |
| Итого |  |  | средства оператора | 770 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 70 000 | 70 000 |
| Всего по подпрограмме 6 | |  |  | 1 648 653 367 | 97 052 464 | 324 895 377 | 314 841 248 | 608 026 792 | 303 837 486 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | 370 335 683 | 3 918 450 | 1 726 331 | 75 999 122 | 199 515 836 | 89 175 944 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестский облисполком | 28 323 355 | - | 1 592 770 | 4 898 122 | 20 832 463 | 1 000 000 |
|  |  |  | Витебский облисполком | 927 561 | - | 127 561 | - | 400 000 | 400 000 |
|  |  |  | Гомельский облисполком | 150 862 907 | - | - | 70 000 000 | 77 776 452 | 3 086 455 |
|  |  |  | Гродненский облисполком | 28 991 784 | - | - | 66 000 | 9 567 231 | 19 358 553 |
|  |  |  | Минский облисполком | 57 654 098 | - | - | - | 23 210 212 | 34 443 886 |
|  |  |  | Могилевский облисполком | 43 819 808 | - | - | - | 13 443 273 | 30 376 535 |
|  |  |  | Минский горисполком | 59 756 170 | 3 918 450 | 6 000 | 1 035 000 | 54 286 205 | 510 515 |
|  |  |  | средства оператора | 735 733 620 | 73 721 851 | 138 706 959 | 90 306 000 | 308 253 810 | 124 745 000 |
|  |  |  | кредитные ресурсы | 138 090 203 | - | 138 090 203 | - | - | - |
|  |  |  | средства инвесторов | 318 844 932 | 6 490 903 | 38 833 389 | 100 001 876 | 97 701 184 | 75 817 580 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 10 962 862 | 850 000 | 2 401 100 | 2 534 250 | 2 555 962 | 2 621 550 |
|  |  |  | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 46 000 000 | - | - | 46 000 000 | - | - |
|  |  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 28 686 067 | 12 071 260 | 5 137 395 | - | - | 11 477 412 |
| Подпрограмма 7 "Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов, садоводческих товариществ" | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение доступности, надежности и энергоэффективности электроснабжения населенных пунктов  (городов, агрогородков, поселков, деревень и хуторов), садоводческих товариществ | | | | | | | | | |
| 36. Строительство (реконструкция) распределительных электрических сетей 0,4 - 10 кВ | 2021 - 2025 | Минэнерго | республиканский бюджет | 431 621 100 | 51 000 000 | 54 671 100 | 103 800 000 | 109 575 000 | 112 575 000 |
| Задача 2. Повышение доступности газоснабжения путем развития объектов газораспределительной системы | | | | | | | | | |
| 37. Строительство подводящих магистральных газопроводов к населенным пунктам | 2021 - 2025 | Минэнерго | республиканский бюджет | 88 718 383 | 11 416 000 | 12 238 000 | 28 664 383 | 18 400 000 | 18 000 000 |
| Итого по подпрограмме 7 | | | республиканский бюджет | 520 339 483 | 62 416 000 | 66 909 100 | 132 464 383 | 127 975 000 | 130 575 000 |
| Всего по Государственной программе | | |  | 20 126 619 168 | 2 656 617 381 | 3 505 538 880 | 4 463 401 220 | 4 737 876 314 | 4 763 185 373 |
|  | | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | | | республиканский бюджет | 790 890 676 | 68 416 000 | 147 191 893 | 278 680 283 | 148 767 500 | 147 835 000 |
|  | | | из них [<\*\*>](#P6709) |  |  |  |  |  |  |
|  | | | средства государственной инвестиционной программы | 71 939 523 | 6 000 000 | 26 797 023 | 12 955 000 | 13 472 500 | 12 715 000 |
|  | | | местные бюджеты | 14 983 897 200 | 1 986 066 008 | 2 432 598 118 | 3 174 921 089 | 3 699 589 813 | 3 690 722 172 |
|  | | | из них: [<\*\*>](#P6709) |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Брестский облисполком | 1 753 045 706 | 216 235 965 | 284 323 175 | 397 837 229 | 436 938 123 | 417 711 214 |
|  | | | Витебский облисполком | 1 591 544 428 | 220 521 263 | 252 278 416 | 326 789 483 | 375 123 274 | 416 831 993 |
|  | | | Гомельский облисполком | 1 813 546 787 | 224 864 196 | 266 369 315 | 410 405 023 | 477 417 760 | 434 490 493 |
|  | | | Гродненский облисполком | 1 535 604 319 | 208 370 038 | 251 962 168 | 301 901 032 | 370 136 533 | 403 234 548 |
|  | | | Минский облисполком | 2 370 406 217 | 307 021 387 | 384 748 099 | 497 681 219 | 586 931 696 | 594 023 816 |
|  | | | Могилевский облисполком | 1 409 423 470 | 185 205 554 | 220 685 161 | 277 242 314 | 341 346 417 | 384 944 024 |
|  | | | Минский горисполком | 4 510 563 053 | 623 847 605 | 772 468 564 | 963 064 789 | 1 111 696 010 | 1 039 486 085 |
|  | | | средства оператора | 735 733 620 | 73 721 851 | 138 706 959 | 90 306 000 | 308 253 810 | 124 745 000 |
|  | | | кредитные ресурсы | 615 263 923 | 123 489 925 | 367 971 648 | 47 263 250 | 44 760 200 | 31 778 900 |
|  | | | средства инвесторов | 318 844 932 | 6 490 903 | 38 833 389 | 100 001 876 | 97 701 184 | 75 817 580 |
|  | | | собственные средства организаций | 395 005 605 | 66 716 933 | 74 424 040 | 79 762 733 | 90 095 821 | 84 006 078 |
|  | | | средства населения | 1 611 640 616 | 254 500 519 | 290 827 258 | 364 360 740 | 338 707 986 | 363 244 113 |
|  | | | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 299 700 000 | - | - | 299 700 000 | - | - |
|  | | | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 375 642 596 | 77 215 242 | 14 985 575 | 28 405 249 | 10 000 000 | 245 036 530 |

--------------------------------

<\*> В случае принятия соответствующего нормативного правового акта, устанавливающего расходные обязательства.

<\*\*> Объемы финансирования на 2022 - 2025 годы определяются в установленном порядке при формировании и уточнении республиканского и местных бюджетов на очередной финансовый год.

Приложение 4

к Государственной программе

"Комфортное жилье

и благоприятная среда"

на 2021 - 2025 годы

СВЕДЕНИЯ

О СОПОСТАВИМОСТИ СВОДНЫХ ЦЕЛЕВЫХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в ред. постановлений Совмина от 02.02.2023 [N 95](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048155E9BFD51275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBD98DD8E6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J),  от 21.03.2024 [N 201](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03049145F99F951275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBD886D7E6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J)) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Цели устойчивого развития | Задача | Индикаторы | Соответствующая задача Государственной программы | Сопоставимые показатели Государственной программы |
| Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех | задача 6.1. К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безопасной и недорогой питьевой воде для всех | 6.1.1. Доля населения, пользующегося услугами водоснабжения, организованного с соблюдением требований безопасности | задача 1 подпрограммы 5 "Чистая вода": обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества | обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества, доля потребителей г. Минска, обеспеченных питьевой водой из подземных источников |
| задача 2 подпрограммы 5 "Чистая вода": обеспечение населения централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) | обеспеченность населения централизованными системами водоснабжения |
| задача 6.2. К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении | 6.2.1.1. Доля населения, пользующегося услугами санитарии, организованной с соблюдением требований безопасности | задача 2 подпрограммы 5 "Чистая вода": обеспечение населения централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) | обеспеченность населения централизованными системами водоотведения (канализации) |
| задача 6.3. К 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов, сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и значительного увеличения масштабов рециркуляции и безопасного повторного использования сточных вод во всем мире | 6.3.1. Доля безопасно очищаемых сточных вод | задача 3 подпрограммы 5 "Чистая вода": повышение качества очистки сточных вод и надежности систем водоснабжения, водоотведения (канализации) | строительство, реконструкция очистных сооружений сточных вод |
| задача 6.4. К 2030 году существенно повысить эффективность водопользования во всех секторах и обеспечить устойчивый забор и подачу пресной воды для решения проблемы нехватки воды и значительного сокращения числа людей, страдающих от нехватки воды | 6.4.1. Динамика изменения эффективности водопользования | задача 3 подпрограммы 5 "Чистая вода": повышение качества очистки сточных вод и надежности систем водоснабжения, водоотведения (канализации) | замена сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации, замена сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048155E9BFD51275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBD98DD8E6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J) Совмина от 02.02.2023 N 95) | | | | |
| Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех | задача 7.1. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и современному энергоснабжению | 7.1.1. Доля населения, имеющего доступ к электроэнергии | задача 1 подпрограммы 7 "Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов, садоводческих товариществ": повышение доступности, надежности и энергоэффективности электроснабжения населенных пунктов (городов, агрогородков, поселков, деревень и хуторов), садоводческих товариществ | протяженность построенных (реконструированных) распределительных электрических сетей напряжением 0,4 - 10 кВ |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03049145F99F951275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBD886D7E6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | | |
| Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства | задача 12.5. К 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем принятия мер по предотвращению их образования, их сокращению, переработке и повторному использованию | 12.5.1.1. Доля использования ТКО в общем объеме образования | задача подпрограммы 6 "Цель 99": минимизация объема захоронения ТКО | использование ТКО |

Приложение 5

к Государственной программе

"Комфортное жилье

и благоприятная среда"

на 2021 - 2025 годы

(в редакции постановления

Совета Министров

Республики Беларусь

21.03.2024 N 201)

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03049145F99F951275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBD886D6E6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J) Совмина от 21.03.2024 N 201)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товаров | Количество, штук | | | | | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | всего | в том числе по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Лифты, всего | 4 825 | 966 | 1 547 | 1 132 | 640 | 540 | 343 565 | 59 689 | 99 407 | 88 097 | 59 692 | 36 680 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | 271 565 | 39 689 | 47 407 | 88 097 | 59 692 | 36 680 |
| кредитные ресурсы | - | - | - | - | - | - | 72 000 | 20 000 | 52 000 | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская область, всего | 793 | 142 | 294 | 211 | 76 | 70 | 52 813 | 8 252 | 15 286 | 16 724 | 7 651 | 4 900 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | 38 983 | 4 252 | 5 456 | 16 724 | 7 651 | 4 900 |
| кредитные ресурсы | - | - | - | - | - | - | 13 830 | 4 000 | 9 830 | - | - | - |
| Витебская область, всего | 641 | 142 | 237 | 155 | 46 | 61 | 43 629 | 8 252 | 15 286 | 11 470 | 4 631 | 3 990 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | 29 799 | 4 252 | 5 456 | 11 470 | 4 631 | 3 990 |
| кредитные ресурсы | - | - | - | - | - | - | 13 830 | 4 000 | 9 830 | - | - | - |
| Гомельская область, всего | 971 | 142 | 375 | 288 | 105 | 61 | 66 407 | 8 252 | 24 188 | 21 312 | 8 455 | 4 200 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | 44 107 | 4 252 | 5 888 | 21 312 | 8 455 | 4 200 |
| кредитные ресурсы | - | - | - | - | - | - | 22 300 | 4 000 | 18 300 | - | - | - |
| Гродненская область, всего | 191 | 25 | 28 | 57 | 45 | 36 | 17 155 | 4 252 | 1 736 | 4 218 | 4 429 | 2 520 |
| в том числе местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | 17 155 | 4 252 | 1 736 | 4 218 | 4 429 | 2 520 |
| Минская область, всего | 411 | 111 | 111 | 100 | 45 | 44 | 28 806 | 6 453 | 7 659 | 8 436 | 4 228 | 2 030 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | 24 416 | 4 253 | 5 469 | 8 436 | 4 228 | 2 030 |
| кредитные ресурсы | - | - | - | - | - | - | 4 390 | 2 200 | 2 190 | - | - | - |
| Могилевская область, всего | 283 | 61 | 62 | 57 | 64 | 39 | 23 005 | 4 253 | 3 999 | 5 301 | 6 442 | 3 010 |
| в том числе местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | 23 005 | 4 253 | 3 999 | 5 301 | 6 442 | 3 010 |
| г. Минск | 1 535 | 343 | 440 | 264 | 259 | 229 | 111 750 | 19 975 | 31 253 | 20 636 | 23 856 | 16 030 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | 94 100 | 14 175 | 19 403 | 20 636 | 23 856 | 16 030 |
| кредитные ресурсы | - | - | - | - | - | - | 17 650 | 5 800 | 11 850 | - | - | - |
| 2. Автогрейдеры, всего | 21 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 718 | 727 | 1 276 | 520 | 1 485 | 1 710 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 017 | 377 | 1 140 | 520 | 570 | 1 410 |
| лизинг в рамках [Указа](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. N 146 "О финансировании закупки современной техники и оборудования" (далее - Указ N 146) | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 468 | 350 | - | - | 818 | 300 |
| собственные средства | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 233 | - | 136 | - | 97 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область, всего | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 470 | - | 300 | 290 | 290 | 590 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 170 | - | 300 | 290 | 290 | 290 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | 300 |
| Гродненская область, всего | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 750 | 350 | - | - | 400 | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 750 | 350 | - | - | 400 | - |
| Минская область, всего | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 560 | 97 | 136 | 230 | 97 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 327 | 97 | - | 230 | - | - |
| собственные средства | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 233 | - | 136 | - | 97 | - |
| Могилевская область, всего | 1 | - | - | - | 1 | - | 418 | - | - | - | 418 | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | - | 1 | - | 418 | - | - | - | 418 | - |
| г. Минск | 9 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 2 520 | 280 | 840 | - | 280 | 1 120 |
| в том числе местные бюджеты | 9 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 2 520 | 280 | 840 | - | 280 | 1 120 |
| 3. Машины уборочные, всего | 60 | 15 | 12 | 13 | 10 | 10 | 2 965 | 690 | 767 | 594 | 457 | 457 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 57 | 14 | 10 | 13 | 10 | 10 | 2 605 | 640 | 457 | 594 | 457 | 457 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 360 | 50 | 310 | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область, всего | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 360 | 50 | 310 | - | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 360 | 50 | 310 | - | - | - |
| г. Минск | 57 | 14 | 10 | 13 | 10 | 10 | 2 605 | 640 | 457 | 594 | 457 | 457 |
| в том числе местные бюджеты | 57 | 14 | 10 | 13 | 10 | 10 | 2 605 | 640 | 457 | 594 | 457 | 457 |
| 4. Машины погрузочно-уборочные, всего | 28 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 671 | 341 | 599 | 261 | 209 | 261 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 26 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 358 | 261 | 366 | 261 | 209 | 261 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 313 | 80 | 233 | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область, всего | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 313 | 80 | 233 | - | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 313 | 80 | 233 | - | - | - |
| г. Минск | 26 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 358 | 261 | 366 | 261 | 209 | 261 |
| в том числе местные бюджеты | 26 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 358 | 261 | 366 | 261 | 209 | 261 |
| 5. Машины вакуумные подметально-уборочные, всего | 22 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 983 | 1 788 | 653 | 1 006 | 633 | 903 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 18 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 283 | 1 638 | 503 | 1 006 | 503 | 633 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 700 | 150 | 150 | - | 130 | 270 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область, всего | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 570 | 150 | 150 | - | - | 270 |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 570 | 150 | 150 | - | - | 270 |
| Минская область, всего | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 390 | 130 | - | - | 130 | 130 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 260 | 130 | - | - | - | 130 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | - | 1 | - | 130 | - | - | - | 130 | - |
| г. Минск | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 023 | 1 508 | 503 | 1 006 | 503 | 503 |
| в том числе местные бюджеты | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 023 | 1 508 | 503 | 1 006 | 503 | 503 |
| 6. Машины дорожные, дорожные комбинированные (КДМ), всего | 86 | 12 | 14 | 20 | 17 | 23 | 15 091 | 1 960 | 2 373 | 3 450 | 3 329 | 3 979 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 74 | 12 | 14 | 14 | 15 | 19 | 12 284 | 1 960 | 2 373 | 2 283 | 2 569 | 3 099 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 12 | - | - | 6 | 2 | 4 | 2 807 | - | - | 1 167 | 760 | 880 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область, всего | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 760 | - | 160 | 160 | 160 | 280 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 320 | - | 160 | 160 | - | - |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 440 | - | - | - | 160 | 280 |
| Гродненская область, всего | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 800 | - | - | 600 | 600 | 600 |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 800 | - | - | 600 | 600 | 600 |
| Могилевская область, всего | 5 | - | - | 5 | - | - | 567 | - | - | 567 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 5 | - | - | 5 | - | - | 567 | - | - | 567 | - | - |
| г. Минск | 72 | 12 | 13 | 13 | 15 | 19 | 11 964 | 1 960 | 2 213 | 2 123 | 2 569 | 3 099 |
| в том числе местные бюджеты | 72 | 12 | 13 | 13 | 15 | 19 | 11 964 | 1 960 | 2 213 | 2 123 | 2 569 | 3 099 |
| 7. Пескоразбрасыватели, всего | 50 | 8 | 6 | 23 | 6 | 7 | 2 356 | 390 | 330 | 861 | 330 | 445 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 31 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 705 | 360 | 330 | 355 | 330 | 330 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 19 | 2 | - | 16 | - | 1 | 651 | 30 | - | 506 | - | 115 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область, всего | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 72 | 30 | - | 42 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 72 | 30 | - | 42 | - | - |
| Минская область, всего | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 345 | 115 | - | 115 | - | 115 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 1 | 1 | - | - | - | - | 115 | 115 | - | - | - | - |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 230 | - | - | 115 | - | 115 |
| Могилевская область, всего | 14 | - | - | 14 | - | - | 349 | - | - | 349 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 14 | - | - | 14 | - | - | 349 | - | - | 349 | - | - |
| г. Минск | 30 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 590 | 245 | 330 | 355 | 330 | 330 |
| в том числе местные бюджеты | 30 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 590 | 245 | 330 | 355 | 330 | 330 |
| 8. Снегоочистители, всего | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 486 | 974 | 305 | 241 | 483 | 483 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 413 | 965 | 241 | 241 | 483 | 483 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 73 | 9 | 64 | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область, всего | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 73 | 9 | 64 | - | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 73 | 9 | 64 | - | - | - |
| г. Минск | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 413 | 965 | 241 | 241 | 483 | 483 |
| в том числе местные бюджеты | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 413 | 965 | 241 | 241 | 483 | 483 |
| 9. Автокраны, всего | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 578 | 228 | 180 | 1 230 | 520 | 420 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 468 | 228 | - | 650 | 340 | 250 |
| собственные средства | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 110 | - | 180 | 580 | 180 | 170 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область, всего | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 468 | 228 | - | 650 | 340 | 250 |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 468 | 228 | - | 650 | 340 | 250 |
| г. Минск | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 110 | - | 180 | 580 | 180 | 170 |
| в том числе собственные средства | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 110 | - | 180 | 580 | 180 | 170 |
| 10. Поливомоечные машины, всего | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 580 | 180 | 200 | 200 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 580 | 180 | 200 | 200 | - | - |
| из них Гродненская область, всего | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 580 | 180 | 200 | 200 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 580 | 180 | 200 | 200 | - | - |
| 11. Косилки и газонокосилки, всего | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | 162 | 60 | 50 | - | 52 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 102 | - | 50 | - | 52 | - |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | 2 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область, всего | 2 | 2 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | 2 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - |
| г. Минск | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 102 | - | 50 | - | 52 | - |
| в том числе местные бюджеты | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 102 | - | 50 | - | 52 | - |
| 12. Отвалы снегоуборочные, всего | 11 | - | - | 6 | 5 | - | 43 | - | - | 26 | 17 | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 11 | - | - | 6 | 5 | - | 43 | - | - | 26 | 17 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область, всего | 9 | - | - | 4 | 5 | - | 29 | - | - | 12 | 17 | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 9 | - | - | 4 | 5 | - | 29 | - | - | 12 | 17 | - |
| Могилевская область, всего | 2 | - | - | 2 | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | - | - | 2 | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - |
| 13. Асфальтобетонные установки, установки для регенерации, всего | 2 | - | - | 2 | - | - | 560 | - | - | 560 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | - | - | 2 | - | - | 560 | - | - | 560 | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область, всего | 1 | - | - | 1 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | 1 | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - |
| Минская область, всего | 1 | - | - | 1 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | 1 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - |
| 14. Мусоровозы, всего | 73 | 9 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 115 | 1 355 | 3 425 | 4 105 | 3 850 | 3 380 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 21 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 135 | 1 195 | 450 | 310 | 595 | 585 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 51 | 1 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 786 | 160 | 2 781 | 3 795 | 3 255 | 2 795 |
| собственные средства | 1 | - | 1 | - | - | - | 194 | - | 194 | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гомельская область, всего | 12 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 994 | - | 2 289 | 235 | 235 | 235 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 11 | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 800 | - | 2 095 | 235 | 235 | 235 |
| собственные средства | 1 | - | 1 | - | - | - | 194 | - | 194 | - | - | - |
| Гродненская область, всего | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 856 | - | 206 | 250 | 400 | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 856 | - | 206 | 250 | 400 | - |
| Минская область, всего | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 080 | 480 | 480 | 320 | 480 | 320 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 800 | 320 | - | 160 | 160 | 160 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 280 | 160 | 480 | 160 | 320 | 160 |
| Могилевская область, всего | 28 | - | - | 11 | 8 | 9 | 7 850 | - | - | 3 150 | 2 300 | 2 400 |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 28 | - | - | 11 | 8 | 9 | 7 850 | - | - | 3 150 | 2 300 | 2 400 |
| г. Минск | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 335 | 875 | 450 | 150 | 435 | 425 |
| в том числе местные бюджеты | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 335 | 875 | 450 | 150 | 435 | 425 |
| 15. Самосвалы, всего | 57 | 1 | 12 | 19 | 13 | 12 | 9 213 | 126 | 1 676 | 3 173 | 2 198 | 2 040 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 560 | 126 | 507 | 252 | 135 | 540 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 21 | - | 2 | 11 | 5 | 3 | 4 165 | - | 323 | 2 045 | 1 050 | 747 |
| собственные средства | 24 | - | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 488 | - | 846 | 876 | 1 013 | 753 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область, всего | 7 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 614 | - | 177 | 360 | 550 | 527 |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 7 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 614 | - | 177 | 360 | 550 | 527 |
| Минская область, всего | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 524 | 126 | 146 | 126 | - | 126 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 252 | 126 | - | - | - | 126 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 272 | - | 146 | 126 | - | - |
| Могилевская область, всего | 12 | - | - | 8 | 3 | 1 | 2 279 | - | - | 1 559 | 500 | 220 |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 12 | - | - | 8 | 3 | 1 | 2 279 | - | - | 1 559 | 500 | 220 |
| г. Минск | 34 | - | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 796 | - | 1 353 | 1 128 | 1 148 | 1 167 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 10 | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 308 | - | 507 | 252 | 135 | 414 |
| собственные средства | 24 | - | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 488 | - | 846 | 876 | 1 013 | 753 |
| 16. Тракторы, всего | 29 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 1 591 | 30 | 397 | 642 | 285 | 237 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 15 | - | 4 | 4 | 5 | 2 | 644 | - | 190 | 147 | 217 | 90 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 14 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 947 | 30 | 207 | 495 | 68 | 147 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область, всего | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 180 | 30 | 30 | 20 | 30 | 70 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | - | 30 | 20 | 30 | 40 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 60 | 30 | - | - | - | 30 |
| Гомельская область, всего | 1 | - | 1 | - | - | - | 63 | - | 63 | - | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | 1 | - | - | - | 63 | - | 63 | - | - | - |
| Гродненская область, всего | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 | 287 | - | 144 | - | 68 | 75 |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 | 287 | - | 144 | - | 68 | 75 |
| Минская область, всего | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 126 | - | - | 42 | 42 | 42 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 84 | - | - | 42 | 42 | - |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | - | - | 1 | 42 | - | - | - | - | 42 |
| Могилевская область, всего | 6 | - | - | 6 | - | - | 495 | - | - | 495 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 6 | - | - | 6 | - | - | 495 | - | - | 495 | - | - |
| г. Минск | 9 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 440 | - | 160 | 85 | 145 | 50 |
| в том числе местные бюджеты | 9 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 440 | - | 160 | 85 | 145 | 50 |
| 17. Автобусы, всего | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 227 | 257 | 430 | 170 | 250 | 120 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 977 | 257 | 430 | 170 | - | 120 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | - | 1 | - | 250 | - | - | - | 250 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область, всего | 1 | - | - | - | 1 | - | 250 | - | - | - | 250 | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | - | 1 | - | 250 | - | - | - | 250 | - |
| г. Минск | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 977 | 257 | 430 | 170 | - | 120 |
| в том числе местные бюджеты | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 977 | 257 | 430 | 170 | - | 120 |
| 18. Прицепы и полуприцепы, всего | 37 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 714 | 80 | 114 | 286 | 107 | 127 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 284 | 47 | 59 | 21 | 76 | 81 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 220 | 15 | 15 | 145 | 15 | 30 |
| собственные средства | 17 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 210 | 18 | 40 | 120 | 16 | 16 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область, всего | 9 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 320 | 15 | - | 145 | 80 | 80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 115 | - | - | - | 65 | 50 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 205 | 15 | - | 145 | 15 | 30 |
| Гомельская область, всего | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - |
| Минская область, всего | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| в том числе собственные средства | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| г. Минск | 26 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 369 | 55 | 99 | 141 | 27 | 47 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 169 | 47 | 59 | 21 | 11 | 31 |
| собственные средства | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 200 | 8 | 40 | 120 | 16 | 16 |
| 19. Погрузчики, экскаваторы-погрузчики, бульдозеры-погрузчики, всего | 41 | 4 | 11 | 14 | 6 | 6 | 4 558 | 339 | 1 110 | 1 708 | 713 | 688 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 088 | 70 | 155 | 858 | 665 | 340 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 8 | - | 4 | 3 | - | 1 | 1 088 | - | 238 | 730 | - | 120 |
| собственные средства | 19 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 382 | 269 | 717 | 120 | 48 | 228 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гомельская область, всего | 3 | - | 3 | - | - | - | 417 | - | 417 | - | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 3 | - | 3 | - | - | - | 417 | - | 417 | - | - | - |
| Гродненская область, всего | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | 973 | - | 238 | 615 | - | 120 |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | 973 | - | 238 | 615 | - | 120 |
| Минская область, всего | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 140 | 70 | - | 70 | - | - |
| в том числе местные бюджеты | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 140 | 70 | - | 70 | - | - |
| Могилевская область, всего | 1 | - | - | 1 | - | - | 115 | - | - | 115 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | 1 | - | - | 115 | - | - | 115 | - | - |
| г. Минск | 31 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 913 | 269 | 455 | 908 | 713 | 568 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 12 | - | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 948 | - | 155 | 788 | 665 | 340 |
| собственные средства | 19 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 965 | 269 | 300 | 120 | 48 | 228 |
| 20. Машины рубильные, всего | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 250 | - | - | 2 250 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 250 | - | - | 2 250 | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область, всего | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 850 | - | - | 1 850 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 850 | - | - | 1 850 | - | - |
| Минская область, всего | 1 | - | - | 1 | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | 1 | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - |
| 21. Бульдозеры, всего | 1 | 1 | - | - | - | - | 390 | 390 | - | - | - | - |
| в том числе местные бюджеты | 1 | 1 | - | - | - | - | 390 | 390 | - | - | - | - |
| из них Минская область, всего | 1 | 1 | - | - | - | - | 390 | 390 | - | - | - | - |
| в том числе местные бюджеты | 1 | 1 | - | - | - | - | 390 | 390 | - | - | - | - |
| 22. Машины подъемно-транспортные, всего | 1 | - | - | 1 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | 1 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - |
| из них Могилевская область, всего | 1 | - | - | 1 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | 1 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - |
| 23. Автоподъемники, всего | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 556 | - | - | 316 | 120 | 120 |
| в том числе местные бюджеты | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 556 | - | - | 316 | 120 | 120 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область, всего | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 360 | - | - | 120 | 120 | 120 |
| в том числе местные бюджеты | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 360 | - | - | 120 | 120 | 120 |
| г. Минск | 1 | - | - | 1 | - | - | 196 | - | - | 196 | - | - |
| в том числе местные бюджеты | 1 | - | - | 1 | - | - | 196 | - | - | 196 | - | - |
| 24. Автомобили АВР на базе МАЗ, всего | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 800 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| в том числе собственные средства | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 800 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| из них г. Минск | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 800 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| в том числе собственные средства | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 800 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 25. Автомобили бортовые, всего | 6 | 1 | 3 | - | - | 2 | 584 | 60 | 404 | - | - | 120 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | 1 | - | - | - | 284 | - | 284 | - | - | - |
| собственные средства | 5 | 1 | 2 | - | - | 2 | 300 | 60 | 120 | - | - | 120 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гомельская область, всего | 1 | - | 1 | - | - | - | 284 | - | 284 | - | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | 1 | - | - | - | 284 | - | 284 | - | - | - |
| г. Минск | 5 | 1 | 2 | - | - | 2 | 300 | 60 | 120 | - | - | 120 |
| в том числе собственные средства | 5 | 1 | 2 | - | - | 2 | 300 | 60 | 120 | - | - | 120 |
| 26. Фургоны грузопассажирские (аварийные), всего | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 190 | 170 | 170 | 170 | 170 | 510 |
| в том числе собственные средства | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 190 | 170 | 170 | 170 | 170 | 510 |
| из них г. Минск | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 190 | 170 | 170 | 170 | 170 | 510 |
| в том числе собственные средства | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 190 | 170 | 170 | 170 | 170 | 510 |
| 27. Тягачи, всего | 2 | - | - | 2 | - | - | 467 | - | - | 467 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | 1 | - | - | 227 | - | - | 227 | - | - |
| собственные средства | 1 | - | - | 1 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Могилевская область, всего | 1 | - | - | 1 | - | - | 227 | - | - | 227 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | 1 | - | - | 227 | - | - | 227 | - | - |
| г. Минск | 1 | - | - | 1 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - |
| в том числе собственные средства | 1 | - | - | 1 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | - |
| 28. Машины илососные, всего | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 527 | - | 199 | 509 | 509 | 310 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 785 | - | - | 310 | 255 | 220 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | 55 | 90 |
| собственные средства | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 597 | - | 199 | 199 | 199 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область, всего | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 930 | - | - | 310 | 310 | 310 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 785 | - | - | 310 | 255 | 220 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | 55 | 90 |
| г. Минск | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 597 | - | 199 | 199 | 199 | - |
| в том числе собственные средства | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 597 | - | 199 | 199 | 199 | - |
| 29. Автомобили комбинированные каналопромывочные, всего | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 196 | 1 500 | - | 296 | 400 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 696 | - | - | 296 | 400 | - |
| собственные средства | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область, всего | 1 | - | - | - | 1 | - | 400 | - | - | - | 400 | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | - | 1 | - | 400 | - | - | - | 400 | - |
| Могилевская область, всего | 1 | - | - | 1 | - | - | 296 | - | - | 296 | - | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 1 | - | - | 1 | - | - | 296 | - | - | 296 | - | - |
| г. Минск | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - |
| в том числе собственные средства | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - |
| 30. Установки направленного бурения, всего | 1 | 1 | - | - | - | - | 700 | 700 | - | - | - | - |
| в том числе собственные средства | 1 | 1 | - | - | - | - | 700 | 700 | - | - | - | - |
| из них г. Минск | 1 | 1 | - | - | - | - | 700 | 700 | - | - | - | - |
| в том числе собственные средства | 1 | 1 | - | - | - | - | 700 | 700 | - | - | - | - |
| 31. Машины вакуумные, всего | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 053 | 100 | 313 | 270 | 270 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 1 | - | 1 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 953 | 100 | 213 | 270 | 270 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область, всего | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 1 | - | 1 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 400 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| Гродненская область, всего | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 553 | - | 213 | 170 | 170 | - |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 553 | - | 213 | 170 | 170 | - |
| 32. Лесозаготовительная техника (машины лесные погрузочно-транспортные, лесовозы, сортиментовозы), всего | 7 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 410 | 155 | 505 | - | 690 | 1 060 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 830 | - | 210 | - | 240 | 380 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 580 | 155 | 295 | - | 450 | 680 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область, всего | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 280 | 155 | 505 | - | 240 | 380 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 830 | - | 210 | - | 240 | 380 |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 450 | 155 | 295 | - | - | - |
| Гродненская область, всего | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 130 | - | - | - | 450 | 680 |
| в том числе лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 130 | - | - | - | 450 | 680 |
| Всего | 5 436 | 1 056 | 1 669 | 1 298 | 756 | 657 | 431 539 | 72 489 | 115 283 | 112 048 | 77 169 | 54 550 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | 311 681 | 47 975 | 54 968 | 95 741 | 67 168 | 45 829 |
| кредитные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 72 000 | 20 000 | 52 000 | - | - | - |
| лизинг в рамках [Указа N 146](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048195E99FE51275D760549D5333ABAD1EFBB381CEEC584DEF3B8CEE90CT1J) |  |  |  |  |  |  | 34 914 | 1 597 | 5 313 | 13 602 | 7 878 | 6 524 |
| собственные средства |  |  |  |  |  |  | 12 944 | 2 917 | 3 002 | 2 705 | 2 123 | 2 197 |

Приложение 6

к Государственной программе

"Комфортное жилье

и благоприятная среда"

на 2021 - 2025 годы

МЕРЫ

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид и тематика нормативного правового акта | Цель разработки (совершенствования) | Сроки принятия нормативного правового акта, годы | Ответственный за разработку |
| 1. Технический нормативный правовой акт о схеме водоснабжения и водоотведения (канализации) административно-территориальных единиц | совершенствование комплекса технических нормативных правовых актов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства путем формирования единых требований к содержанию, составу и оформлению схем водоснабжения, водоотведения населенных пунктов | 2022 | МЖКХ |
| 2. Технический нормативный правовой акт о захоронении ТКО | совершенствование порядка проведения радиационного и дозиметрического контроля на полигонах, частоты их обследования и приемки отходов, определение норм в отношении защитных инженерных сооружений (устройств), предотвращающих загрязнение окружающей среды, изоляции слоев отходов и другое | 2022 | " |
| 3. Технический нормативный правовой акт об установлении требований по переустройству и перепланировке | установление единых требований и норм по перепланировкам и переустройству в жилых помещениях | 2023 | " |
| 4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. N 324" | актуализация норм и сопоставление с законодательством в области проведения энергоэффективных мероприятий | 2021 | " |

Приложение 7

к Государственной программе

"Комфортное жилье

и благоприятная среда"

на 2021 - 2025 годы

(в редакции постановления

Совета Министров

Республики Беларусь

21.03.2024 N 201)

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03049145F99F951275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBD886D6E6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J) Совмина от 21.03.2024 N 201)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственные исполнители | Сроки проведения работ, годы | Место проведения работ | Источники финансирования | Ориентировочная стоимость работ, рублей |
| Капитальный ремонт | | | | |
| Брестский облисполком | 2022 | Столинский район, г. Давид-Городок, мост через озеро Сежка | республиканский бюджет (республиканский дорожный фонд) | 2 580 000 |
| 2023 | г. Малорита, мост через р. Малорита по ул. Энгельса | " | 1 851 267 |
| 2024 | г. Барановичи, путепровод по ул. Советской | местный бюджет | 55 000 000 |
| 2024 | г. Пинск, путепровод по ул. 60 лет Октября | " | 7 000 000 |
| Витебский облисполком | 2022 - 2024 | г. Полоцк, мост через р. Западная Двина по ул. М.Богдановича | кредитные ресурсы (бюджетный кредит) | 8 000 000 |
| Гомельский облисполком | 2022 | г. Гомель, путепровод через железнодорожные пути по просп. Космонавтов (просп. Космонавтов - ул. Б.Хмельницкого) | местный бюджет | 12 000 000 |
|  | 2022 - 2023 | г. Жлобин, путепровод по ул. Полевой | " | 9 557 822 |
|  | 2023 | г. Гомель, путепровод по ул. Барыкина | " | 1 144 874 |
|  | 2023 - 2024 | г. Гомель, путепровод по ул. Ильича (в том числе путепровод в районе ОАО "Гомельский жировой комбинат") | " | 11 249 265 |
|  | 2023 - 2024 | г.п. Октябрьский, мост по ул. Дзержинского | " | 600 000 |
|  | 2023 - 2024 | г. Гомель, пешеходный путепровод через железнодорожные пути с ул. Кирова на ул. Дворникова | " | 7 500 000 |
|  | 2024 - 2025 | г. Гомель, путепровод по ул. 8-й Иногородней | " | 7 500 000 |
| Гродненский облисполком | 2022 - 2023 | г. Гродно, мост через р. Неман по просп. Клецкова | " | 9 466 725 |
|  | 2022 - 2023 | г. Гродно, мост через р. Неман по ул. Поповича | " | 16 982 130 |
|  | 2023 - 2024 | г. Мосты, пешеходный мост через р. Неман в парковой зоне | " | 1 220 000 |
| Минский облисполком | 2022 - 2023 | Воложинский район, г.п. Ивенец, ул. 1 Мая | " | 1 050 000 |
| 2022 - 2023 | Минский район, аг. Самохваловичи, мост через ручей | " | 1 095 000 |
| 2023 | г. Воложин, ул. Набережная, 24 | " | 574 000 |
| 2023 | Мядельский район, г.п. Кривичи, ул. 17 Сентября | " | 490 000 |
| 2023 | г. Узда, ул. Октябрьская, мост через канаву | " | 945 000 |
| 2024 | г. Крупки, пешеходный мост по ул. Беляева (левобережный) | " | 500 000 |
| 2024 | г. Крупки, пешеходный мост по ул. Беляева (правобережный) | " | 500 000 |
| 2024 | г. Крупки, ул. Московская | " | 500 000 |
| 2024 | Логойский район, г.п. Плещеницы, ул. Воровского | " | 500 000 |
| 2024 | г. Логойск, ул. Я.Купалы - ул. Борисовская | " | 500 000 |
| 2024 | г. Логойск, ул. Смолевичская | " | 500 000 |
| 2024 | г. Червень, ул. Минская | " | 650 000 |
| 2024 | г. Столбцы, мост через р. Ольховка | " | 600 000 |
| 2025 | г. Борисов, пешеходный мост через р. Березина | " | 2 500 000 |
| 2025 | г. Дзержинск, ул. 1-я Ленинская | " | 450 000 |
| 2025 | г. Логойск, ул. Комсомольская | " | 135 000 |
| 2025 | г. Заславль, ул. Великая | " | 700 000 |
| 2025 | г. Заславль, ул. Набережная | " | 700 000 |
| 2025 | г. Смолевичи, ул. Трудовая | " | 320 000 |
| Могилевский облисполком | 2022 | г. Могилев, путепровод через железнодорожные пути по ул. Челюскинцев | " | 2 656 603 |
|  | 2021 - 2022 | Кличевский район, мост в дер. Суша | " | 61 482 |
| Минский горисполком | 2023 - 2024 | г. Минск, путепровод на грузовой двор станции Товарная | " | 16 000 000 |
| 2023 - 2024 | г. Минск, путепровод (правый, левый) через железнодорожные пути станции Минск-Товарный по ул. 2-е Кольцо | " | 36 636 700 |
| 2023 | г. Минск, путепровод через железную дорогу Москва - Минск по ул. Запорожской | " | 14 538 880 |
| 2023 - 2024 | г. Минск, путепровод через ул. К.Либкнехта по просп. Жукова | " | 11 000 000 |
| 2023 - 2024 | г. Минск, путепровод (правый, левый) на км 25,013 (через автодорогу Минск - Дзержинск) | " | 7 601 000 |
| 2023 - 2024 | г. Минск, путепровод с ул. Московской на ул. Чкалова | " | 26 471 469 |
| 2022 - 2024 | г. Минск, путепровод через железную дорогу по ул. Ваупшасова | " | 31 000 000 |
| 2023 - 2025 | г. Минск, путепровод с ул. Московской на площадь Независимости | " | 22 732 531 |
| 2023 - 2025 | г. Минск, путепровод через ул. Ванеева по ул. Долгобродской | " | 8 115 000 |
| 2023 - 2025 | г. Минск, путепровод по ул. Долгобродской через железную дорогу Москва - Минск | " | 17 215 000 |
| 2023 - 2025 | г. Минск, мост через р. Свислочь по ул. Голодеда | " | 3 200 000 |
| 2025 | г. Минск, путепровод по ул. Притыцкого через автодорогу Минск - Гродно | " | 13 919 120 |
| 2025 | г. Минск, путепровод через Детскую железную дорогу по ул. Филимонова | " | 5 800 000 |
| 2025 | г. Минск, пешеходный мост через р. Свислочь по ул. Пулихова | " | 800 000 |
| 2025 | г. Минск, путепровод на км 3,595 (транспортная развязка - Гаражи) | " | 5 700 000 |
| 2025 | г. Минск, путепровод (правый, левый) на км 39,585 (транспортная развязка - просп. Победителей) | " | 15 500 000 |
| 2024 - 2025 | г. Минск, мост на км 50,215 (через р. Цна) | " | 7 500 000 |
| 2025 | г. Минск, путепровод на км 52,643 (через автодорогу Минск - Витебск) | " | 7 800 000 |
|  | 2022 | г. Минск, пешеходный мост через р. Свислочь в Центральном детском парке им. Горького | " | 150 000 |
| Всего |  |  |  | 419 258 868 |
| Реконструкция (модернизация) | | | | |
| Витебский облисполком | 2023 - 2024 | г. Полоцк, мост через р. Полота по ул. Октябрьской | кредитные ресурсы (бюджетный кредит) | 4 000 000 |
| Брестский облисполком | 2022 | г. Жабинка, мост через р. Жабинка по ул. Мира | местный бюджет | 1 200 000 |
| 2023 | г. Ивацевичи, мост по ул. 60 лет Октября | " | 1 260 000 |
|  | 2023 | г. Жабинка, мост через р. Жабинка по ул. Ленина | " | 1 200 000 |
|  | 2023 | г. Береза, мост через р. Кречет по ул. Анатолия Ольшевского | " | 1 549 000 |
| Гомельский облисполком | 2022 - 2023 | г. Светлогорск, путепровод по ул. Шоссейной | " | 6 145 233 |
|  | 2023 | г. Калинковичи, мост через р. Нетечь по ул. Советской | " | 4 115 000 |
|  | 2022 - 2023 | г. Добруш, автомобильный мост по ул. Красноармейской | " | 117 455 |
| Гродненский облисполком | 2022 | г. Островец, мост по ул. Октябрьской | республиканский бюджет | 905 770 |
| 2022 - 2023 | г. Ошмяны, мост по ул. Борунской | местный бюджет | 1 610 000 |
|  | 2023 | г. Гродно, мост через р. Городничанка по ул. Рыбацкой | " | 2 000 000 |
|  | 2023 - 2024 | г. Волковыск, мост через р. Россь по ул. Жолудева | " | 1 300 000 |
| Минский облисполком | 2022 - 2023 | г. Копыль, ул. Тракторная | " | 808 000 |
| 2023 | г. Слуцк, ул. Ленина | " | 2 500 000 |
|  | 2023 | г. Логойск, ул. Профинтерна | " | 1 269 500 |
|  | 2023 - 2024 | г. Молодечно, путепровод по ул. Виленской | " | 4 860 000 |
|  | 2023 - 2024 | г. Фаниполь, пешеходный мост на 774 км ПК1 участок "Фаниполь - Негорелое" | " | 2 100 000 |
| Могилевский облисполком | 2022 | г. Климовичи, мост через р. Коленица по ул. Ленина | " | 800 000 |
|  | 2023 | г. Могилев, путепровод по ул. Челюскинцев через ул. Заводскую | " | 5 665 072 |
|  | 2023 | г. Могилев, путепровод по просп. Шмидта через ул. Заводскую | " | 4 500 000 |
|  | 2023 | г. Чаусы, мост по ул. Калинина | " | 3 000 000 |
|  | 2023 | г. Чаусы, мост по ул. Ленинской | " | 3 000 000 |
|  | 2023 - 2025 | г. Бобруйск, мост через р. Березина по просп. Георгиевскому | " | 55 000 000 |
|  | 2023 - 2024 | г. Бобруйск, путепровод по ул. Крылова | " | 9 158 500 |
|  | 2023 - 2024 | г. Могилев, путепровод по просп. Димитрова через ул. Королева | " | 319 398 |
|  | 2023 - 2024 | г. Могилев, путепровод по просп. Мира через железнодорожные пути в районе ОАО "Могилевлифтмаш" | " | 5 000 |
|  | 2023 - 2024 | г. Могилев, путепровод по ул. Ленинской через ул. Стасова | " | 53 579 |
|  | 2023 - 2024 | г. Могилев, путепровод по просп. Витебскому через железнодорожные пути | " | 322 714 |
| Минский горисполком | 2022 | г. Минск, путепровод через ул. Железнодорожную по просп. Жукова | " | 25 000 000 |
| Всего |  |  |  | 143 764 221 |

Приложение 7-1

к Государственной программе

"Комфортное жилье

и благоприятная среда"

на 2021 - 2025 годы

(в редакции постановления

Совета Министров

Республики Беларусь

21.03.2024 N 201)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

(введены [постановлением](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03049145F99F951275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBD881DCE6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J) Совмина от 21.03.2024 N 201)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственные заказчики | Количество, тыс. кв. метров | | | Объем финансирования, рублей | | |
| всего | в том числе по годам | | всего | в том числе по годам | |
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| Брестский облисполком | 1 602,37 | 771,83 | 830,54 | 102 406 903 | 48 777 528 | 53 629 375 |
| Витебский облисполком | 1 519,68 | 746,26 | 773,42 | 100 961 936 | 49 401 801 | 51 560 135 |
| Гомельский облисполком | 1 220,0 | 600,0 | 620,0 | 53 023 187 | 25 878 885 | 27 144 302 |
| Гродненский облисполком | 1 671,58 | 777,18 | 894,4 | 86 336 075 | 41 330 663 | 45 005 412 |
| Минский облисполком | 1 947,1 | 947,1 | 1 000,0 | 128 849 862 | 62 700 663 | 66 149 199 |
| Могилевский облисполком | 1 571,56 | 781,87 | 789,69 | 68 576 809 | 33 176 976 | 35 399 833 |
| Минский горисполком | 3 794,34 | 1 772,35 | 2 021,99 | 252 120 000 | 117 320 000 | 134 800 000 |
| Всего | 13 326,63 | 6 396,59 | 6 930,04 | 792 274 772 | 378 586 516 | 413 688 256 |

Приложение 8

к Государственной программе

"Комфортное жилье

и благоприятная среда"

на 2021 - 2025 годы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD0334F185C9DFC51275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBDD86DDE6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J) Совмина

от 29.04.2022 N 272)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (в ред. постановлений Совмина от 02.02.2023 [N 95](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048155E9BFD51275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBD98DD9E6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J),  от 21.03.2024 [N 201](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03049145F99F951275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBD881DDE6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J)) |  |

(единиц)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, в том числе перевод эксплуатируемого жилищного фонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное | 52 | 7 | 13 | 12 | 10 | 10 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Витебский облисполком | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гомельский облисполком | 12 | - | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Гродненский облисполком | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Минский облисполком | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Могилевский облисполком | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2. Модернизация (реконструкция) и капитальный ремонт газовых котельных, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ, в том числе их перевод в автоматический режим работы (нарастающим итогом) | 73 | 18 | 37 | 49 | 62 | 73 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 30 | 8 | 17 | 22 | 26 | 30 |
| Витебский облисполком | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гомельский облисполком | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Гродненский облисполком | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Минский облисполком | 21 | 5 | 10 | 14 | 18 | 21 |
| Могилевский облисполком | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (п. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03048155E9BFD51275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBD98DD6E6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J) Совмина от 02.02.2023 N 95) | | | | | | |
| 3. Модернизация (реконструкция) и капитальный ремонт котельных на МТЭР, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ, с установкой более эффективного оборудования, в том числе котельного | 207 | 27 | 36 | 37 | 54 | 53 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 70 | 12 | 11 | 13 | 16 | 18 |
| Витебский облисполком | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Гомельский облисполком | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Гродненский облисполком | 26 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| Минский облисполком | 26 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Могилевский облисполком | 50 | 2 | 8 | 9 | 21 | 10 |
| (п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03049145F99F951275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBD881DDE6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J) Совмина от 21.03.2024 N 201) | | | | | | |

Приложение 8-1

к Государственной программе

"Комфортное жилье

и благоприятная среда"

на 2021 - 2025 годы

(в редакции постановления

Совета Министров

Республики Беларусь

21.03.2024 N 201)

ПЕРЕЧЕНЬ

КОТЕЛЬНЫХ, ПЕРЕВОДИМЫХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ДРЕВЕСНЫХ ГРАНУЛ (ПЕЛЛЕТ) В 2023 - 2025 ГОДАХ

(введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03049145F99F951275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBD88CDAE6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J) Совмина от 21.03.2024 N 201)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственные исполнители | Сроки проведения работ, годы | Место проведения работ | Источники финансирования | Ориентировочная стоимость работ, рублей |
| Брестский облисполком | 2023 - 2024 | г.п. Ружаны, Пружанское КУПП "Коммунальник" | местный бюджет | 105 000 |
| 2023 - 2024 | дер. Радеж, КУМПП ЖКХ "Малоритское ЖКХ" | " | 205 000 |
| 2023 - 2025 | дер. Карчево, КУМПП ЖКХ "Барановичское районное ЖКХ" | " | 95 000 |
| 2023 - 2025 | дер. Доропиевичи, КУМПП ЖКХ "Малоритское ЖКХ" | " | 135 000 |
| 2023 - 2025 | дер. Сошно, КУМПП ЖКХ "Пинское районное ЖКХ" | " | 165 000 |
| 2023 - 2025 | дер. Поречье, КУМПП ЖКХ "Пинское районное ЖКХ" | " | 115 000 |
| 2023 - 2025 | дер. Купятичи, КУМПП ЖКХ "Пинское районное ЖКХ" | " | 165 000 |
| Витебский облисполком | 2024 - 2025 | н.п. Веркуды, УП ЖКХ Ушачского района | " | 200 000 |
| 2024 - 2025 | н.п. Островно, УКП ЖКХ "Бешенковичский коммунальник" | " | 210 000 |
| 2024 - 2025 | н.п. Селявщина, УП ЖКХ Россонского района | " | 145 000 |
| 2024 - 2025 | н.п. Соколище, УП ЖКХ Россонского района | " | 110 000 |
| 2024 - 2025 | аг. Заднево, КУПП ЖКХ "Коханово-ЖКХ" | " | 130 000 |
| 2024 - 2025 | аг. Видзы, государственное предприятие "Браслав-коммунальник" | " | 250 000 |
| 2024 - 2025 | пос. Октябрьский, КУП ЖКХ г. Чашники Чашникского района | " | 200 000 |
| Гомельский облисполком | 2023 - 2025 | н.п. Тереховка, КУП "Добрушский коммунальник" | " | 430 000 |
| 2023 - 2025 | г. Речица, ул. Гастелло, КЖУП "Речицкий райжилкомхоз" | " | 260 000 |
| 2023 - 2025 | аг. Чирковичи, котельная N 14, КЖУП "Светочь" | " | 2 175 000 |
| Гродненский облисполком | 2023 - 2024 | г. Слоним, ул. Подлесная, 104, Слонимское ГУП ЖКХ | " | 383 000 |
| 2024 | аг. Луки, Кореличское РУП ЖКХ | " | 252 000 |
| 2024 | аг. Солы, ул. 17 Сентября, 7А, Сморгонское РУП ЖКХ | " | 333 000 |
| 2025 | аг. Крево, Сморгонское РУП ЖКХ | " | 365 000 |
| Минский облисполком | 2024 | дер. Вишнево, РУП "Воложинский жилкоммунхоз" | " | 151 000 |
| 2024 | аг. Старлыги, УП "Мядельское ЖКХ" | " | 54 000 |
| 2024 | дер. Старина, КУП "Смолевичское ЖКХ" | " | 166 000 |
| 2024 | дер. Напалки, КУП "Смолевичское ЖКХ" | " | 166 000 |
| 2023 - 2024 | аг. Дричин, Осиповичское УКП ЖКХ | " | 174 000 |
| 2023 - 2024 | дер. Ручей, Осиповичское УКП ЖКХ | " | 177 000 |
| Могилевский облисполком | 2023 - 2024 | аг. Добосна, ул. Школьная, Кировское УКП "Жилкомхоз" | " | 230 000 |
| 2023 - 2024 | аг. Мышковичи, Кировское УКП "Жилкомхоз" | " | 165 000 |
| 2023 - 2024 | дер. Чигиринка (СШ), Кировское УКП "Жилкомхоз" | " | 165 000 |
| 2023 - 2024 | дер. Шалаевка, ул. Южная, Кировское УКП "Жилкомхоз" | " | 400 000 |
| 2023 - 2024 | дер. Пацева Слобода (БСШ), Кировское УКП "Жилкомхоз" | " | 165 000 |
| 2023 - 2024 | аг. Несята, Кличевское УКП "Жилкомхоз" | " | 207 000 |
| 2023 - 2024 | аг. Колбча, Кличевское УКП "Жилкомхоз" | " | 350 000 |
| 2023 - 2024 | аг. Максимовичи, Кличевское УКП "Жилкомхоз" | " | 182 000 |
| 2023 - 2024 | аг. Бацевичи (СШ), Кличевское УКП "Жилкомхоз" | " | 290 000 |
| 2023 - 2024 | РОЦ "Днепр", Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие теплоэнергетики | " | 530 000 |
| Всего |  |  |  | 10 000 000 |

Приложение 8-2

к Государственной программе

"Комфортное жилье

и благоприятная среда"

на 2021 - 2025 годы

(в редакции постановления

Совета Министров

Республики Беларусь

21.03.2024 N 201)

ПЕРЕЧЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО СОРТИРОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТКО, ВКЛЮЧАЯ ПРОИЗВОДСТВО ПРЕ-RDF-ТОПЛИВА И RDF-ТОПЛИВА, И ПОЛИГОНОВ ДЛЯ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ

(введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD03049145F99F951275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBD88CDAE6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J) Совмина от 21.03.2024 N 201)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчики, региональные объекты | Срок ввода в эксплуатацию, год | Источники финансирования | Объем финансирования, рублей | | | | | |
| в том числе по годам | | | | | |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Брестская область | | | | | | | | |
| Брестский облисполком: |  | местные бюджеты | 26 323 355 | - | 1 592 770 | 4 898 122 | 19 832 463 | - |
| Брестский региональный объект | 2022 | средства оператора | 50 046 675 | 5 922 675 | 14 226 000 | 5 583 000 | 24 315 000 | - |
| Барановичский региональный объект | 2023 | средства инвесторов | 54 205 644 | - | 13 814 378 | 28 818 265 | 11 573 001 | - |
| Пинский региональный объект | 2025 | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 14 130 796 | 3 254 695 | 5 137 395 | - | - | 5 738 706 |
| Витебская область | | | | | | | | |
| Витебский облисполком: |  | местные бюджеты | 127 561 | - | 127 561 | - | - | - |
| Оршанский региональный объект | 2023 | средства оператора | 152 410 169 | 35 491 980 | 69 918 189 | 9 000 000 | 30 000 000 | 8 000 000 |
| Новополоцкий региональный объект | 2025 | средства инвесторов | 32 008 317 | 4 456 429 | 7 034 279 | 6 572 870 | 6 087 126 | 7 857 613 |
| кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 46 000 000 | - | - | 46 000 000 | - | - |
| Гомельская область | | | | | | | | |
| Гомельский облисполком: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гомельский региональный объект | 2024 | местные бюджеты | 144 690 000 | - | - | 70 000 000 | 74 690 000 | - |
| средства оператора | 46 000 000 | - | 3 000 000 | 19 118 000 | 23 882 000 | - |
|  |  | средства инвесторов | 35 722 157 | - | - | 13 840 433 | 21 881 724 | - |
| Гродненская область | | | | | | | | |
| Гродненский облисполком: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волковысский региональный объект | 2025 | местные бюджеты | 28 331 784 | - | - | 66 000 | 9 257 231 | 19 008 553 |
| средства оператора | 139 686 780 | 13 418 010 | 11 952 770 | 9 336 000 | 38 980 000 | 66 000 000 |
| средства инвесторов | 40 887 936 | - | 7 808 840 | 11 994 450 | 8 169 177 | 12 915 469 |
|  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 8 993 401 | 3 254 695 | - | - | - | 5 738 706 |
| Минская область | | | | | | | | |
| Минский облисполком: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуховичский региональный объект | 2025 | местные бюджеты | 57 541 092 | - | - | - | 23 155 087 | 34 386 005 |
| средства оператора | 91 139 000 | - | - | - | 40 464 000 | 50 675 000 |
|  |  | средства инвесторов | 83 695 008 | 2 034 474 | 6 262 089 | 15 377 837 | 32 549 611 | 27 470 997 |
|  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 5 561 870 | 5 561 870 | - | - | - | - |
| Могилевская область | | | | | | | | |
| Могилевский облисполком: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бобруйский региональный объект | 2025 | местные бюджеты | 43 519 808 | - | - | - | 13 293 273 | 30 226 535 |
| средства оператора | 119 472 335 | 18 054 335 | 37 800 000 | 39 800 000 | 23 818 000 | - |
|  |  | средства инвесторов | 72 325 870 | - | 3 913 803 | 23 398 021 | 17 440 545 | 27 573 501 |
| г. Минск | | | | | | | | |
| Минский горисполком: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минский региональный объект | 2024 | местные бюджеты | 55 541 000 | 1 000 000 | 6 000 | 1 035 000 | 53 500 000 | - |
| средства оператора | 94 500 000 | - | 1 000 000 | 6 359 000 | 87 141 000 | - |
| Итого |  | местные бюджеты | 356 074 600 | 1 000 000 | 1 726 331 | 75 999 122 | 193 728 054 | 83 621 093 |
|  |  | средства оператора | 693 254 959 | 72 887 000 | 137 896 959 | 89 196 000 | 268 600 000 | 124 675 000 |
|  |  | средства инвесторов | 318 844 932 | 6 490 903 | 38 833 389 | 100 001 876 | 97 701 184 | 75 817 580 |
|  |  | кредитные ресурсы ОАО "Банк развития Республики Беларусь" | 46 000 000 | - | - | 46 000 000 | - | - |
|  |  | иное (предоставление средств внешних государственных займов) | 28 686 067 | 12 071 260 | 5 137 395 | - | - | 11 477 412 |

Приложение 9

к Государственной программе

"Комфортное жилье

и благоприятная среда"

на 2021 - 2025 годы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6587B72DE3CB5AE1D3ABDA1662EE6EB7828FB08CD0334F185C9DFC51275D760549D5333ABAC3EFE3341DEBDD86DAE6EE9FAF90D57BDF258CF25BCF0EE902T0J) Совмина

от 29.04.2022 N 272)

ОЖИДАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

СБОРА (ЗАГОТОВКИ) ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВМР И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТКО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6 "ЦЕЛЬ 99"

(тыс. тонн)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | По годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Сбор (заготовка) отходов бумаги и картона | 388,5 | 391,1 | 392,1 | 396,0 | 409,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 47,8 | 47,9 | 48,0 | 48,8 | 52,0 |
| Витебский облисполком | 43,2 | 44,7 | 44,8 | 47,1 | 47,5 |
| Гомельский облисполком | 48,5 | 48,7 | 48,9 | 49,2 | 53,4 |
| Гродненский облисполком | 38,4 | 38,9 | 39,0 | 39,2 | 40,7 |
| Минский облисполком | 45,0 | 45,1 | 45,3 | 45,4 | 47,4 |
| Могилевский облисполком | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,9 | 41,9 |
| Минский горисполком | 126,1 | 126,2 | 126,4 | 126,4 | 126,4 |
| 2. Сбор (заготовка) отходов стекла | 192,3 | 194,1 | 194,8 | 199,8 | 288,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 29,4 | 29,6 | 29,7 | 30,4 | 43,2 |
| Витебский облисполком | 24,4 | 25,0 | 25,1 | 28,6 | 37,4 |
| Гомельский облисполком | 29,7 | 29,9 | 30,0 | 30,2 | 47,2 |
| Гродненский облисполком | 25,1 | 25,4 | 25,5 | 25,6 | 36,3 |
| Минский облисполком | 24,6 | 24,8 | 24,9 | 25,0 | 38,3 |
| Могилевский облисполком | 25,1 | 25,3 | 25,4 | 25,7 | 36,2 |
| Минский горисполком | 34,0 | 34,1 | 34,2 | 34,3 | 50,2 |
| 3. Сбор (заготовка) полимерных отходов | 101,3 | 106,7 | 108,0 | 112,4 | 166,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 15,2 | 15,7 | 16,2 | 17,4 | 26,5 |
| Витебский облисполком | 12,1 | 15,3 | 15,4 | 17,7 | 22,9 |
| Гомельский облисполком | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 27,1 |
| Гродненский облисполком | 11,1 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 18,3 |
| Минский облисполком | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 24,6 |
| Могилевский облисполком | 11,6 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 18,7 |
| Минский горисполком | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 28,1 |
| 4. Сбор (заготовка) изношенных шин | 54,7 | 55,3 | 55,9 | 56,5 | 57,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Витебский облисполком | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 |
| Гомельский облисполком | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 |
| Гродненский облисполком | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 |
| Минский облисполком | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
| Могилевский облисполком | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
| Минский горисполком | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 |
| 5. Сбор (заготовка) отработанных масел | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 20,4 | 21,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Витебский облисполком | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| Гомельский облисполком | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| Гродненский облисполком | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Минский облисполком | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| Могилевский облисполком | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Минский горисполком | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
| 6. Сбор (заготовка) отходов электрического и электронного оборудования | 25,2 | 25,8 | 26,4 | 27,0 | 27,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Витебский облисполком | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| Гомельский облисполком | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
| Гродненский облисполком | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
| Минский облисполком | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| Могилевский облисполком | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| Минский горисполком | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 |
| 7. Использование органической части ТКО | 150,0 | 176,2 | 225,8 | 258,6 | 354,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 17,0 | 18,9 | 20,0 | 30,2 | 59,0 |
| Витебский облисполком | 21,0 | 31,7 | 33,0 | 48,0 | 50,0 |
| Гомельский облисполком | 20,0 | 24,7 | 26,0 | 29,0 | 59,0 |
| Гродненский облисполком | 22,0 | 28,0 | 31,3 | 33,0 | 41,0 |
| Минский облисполком | 17,0 | 18,5 | 20,0 | 21,4 | 36,0 |
| Могилевский облисполком | 16,0 | 17,4 | 18,5 | 20,0 | 32,0 |
| Минский горисполком | 37,0 | 37,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| 8. Использование ТКО для получения энергии | - | 14,0 | 27,8 | 87,8 | 785,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | - | - | - | 20,0 | 50,0 |
| Витебский облисполком | - | - | - | 40,0 | 40,0 |
| Гомельский облисполком | - | - | - | - | 60,0 |
| Гродненский облисполком | - | 14,0 | 27,8 | 27,8 | 47,0 |
| Минский облисполком | - | - | - | - | 8,0 |
| Могилевский облисполком | - | - | - | - | 30,0 |
| Минский горисполком | - | - | - | - | 550,0 |
| 9. Иные показатели (расшифровать) | - | - | - | - | - |